**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,**

 отчетный период январь-март 2017 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основногомероприятия | Фактначалареализациимероприятия | Факт окончанияреализациимероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | ЗаключеноКонтрактов (договоров) наотчетную дату,тыс. руб.[<4>](#Par1384) |
| предусмотреноМП | кассовоеисполнениена отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 251,84400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | 06.03.2017 |  01.09.2017 | 99,74540 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого:** | **351,58940** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |
| 1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9616,08900 | 3670,50291 | 9616,08900 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей |  с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 592,60000 | 78,91365 | 592,60000 |
| 3 | Обеспечение озеленения территории | с 01.02.2017 | 01.12.2017 | 1556,70000 | 0,00000 | 1556,70000 |
| 4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1787,00000 | 92,39800 | 92,39800 |
| 5 | Акарицидная обработка кладбища | - | 31.05.2017 | 58,96632 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Приобретение контейнеров | - |  | 167,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Ремонт малых форм | - |  | 266,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого:** | **14044,85532** | **3841,81456** | **11857,78700** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |
| 1 | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | - | - | 248,15600 | 0,000 | 0,00000 |
|  | **Итого:** | **248,15600** | **0,00000** | 0,00000 |
|  | **ВСЕГО по программе** | **14644,60072** | **3841,81456** | **11857,78700** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы,**

 отчетный период январь-март 2017 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной  программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет |  Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | - | - | - | - | 251,84400 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
| 1.2 | Вынос газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома по адресу: г.Пикалево, ул.Больничная, д.15 | - | - | - | - | 99,74540 | - | - | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | - | - | - | - | 351,58940 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 9616,08900 | **-** | **-** | **-** | 3305,75011 | **-** | **-** | **-** | 3305,75011 | **-** |
| 2.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | **-** | **-** | 592,60000 | **-** | **-** | **-** | 111,31958 | **-** | **-** | **-** | 111319,58 | **-** |
| 2.3 | Обеспечение озеленения территории | **-** | 01.12.2017 | **-** | **-** | 1556,70000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | январь-февраль | год | **-** | **-** | 1787,00000 | **-** | **-** | **-** | 92,39800 | **-** | **-** | **-** | 92,39800 | **-** |
| 2.5 | Акарицидная обработка кладбища | - | - | **-** | **-** | 58,96632 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.6 | Приобретение контейнеров | - | - | **-** | **-** | 167,00000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.7 | Ремонт малых форм | - | - | **-** | **-** | 266,50000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого |  |  | - | - | 14044,85532 |  |  |  | 3509,46769 |  |  |  | 3509467,69 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Пикалево" |
|  | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | **-** | год | **-** | **-** | 248,15600 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого | **-** | - | **-** | **-** | 248,15600 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **-** | **-** | **14644,60072** | **-** | **-** | **-** | 3509,46769 | **-** | **-** | **-** | 3509467,69 | **-** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

за 1 квартал 2017 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

В 1 квартале 2017 года осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения. В 1 квартале произведена оплата за потребление электроэнергии за декабрь 2016 года в сумме – 1287449,33 рубля и за январь-февраль 2017 года-2383053,58 рублей;

 - мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 1 квартале оплата произведена за январь-февраль 2017 года;

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Работы в 1 квартале не производились;

- заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком по санитарной очистке территории МО «Город Пикалево» на январь-февраль 2017 года. Муниципальный контракт исполнен на 100%.

В связи с проблемами в работе ЕИС в сфере закупок на 01.04.2017 года не размещен открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение работ по санитарной очистке и уличной уборке территории МО «Город Пикалево», не заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком на выполнение работ по акарицидной обработке кладбища и выносу газопровода низкого давления из пятна сноса жилого дома, не размещен запрос котировок на выбор подрядчика по поставке металлического контейнера по сбору бытового мусора.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина