**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,**

# отчетный период январь-сентябрь 2019 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного  мероприятия | Факт  начала  реализации  мероприятия | | Факт окончания  реализации  мероприятия | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Контрактов (договоров) на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<4>](#Par1384) |
| предусмотрено  МП | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 1 | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения |  | |  | | 648,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 26.08.2019 | | 31.10.2021 | | 648,90000 | 0,00000 | 100,0 |
|  | **Итого:** | | | | | **648,90000** | **0,00000** | **100,00000** |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | 36,40000 | 36,360 | 36,360 |
| 2.1.1 | Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора | |  | |  | 36,40000 | 36,360 | 36,360 |
|  | **Итого** | |  | |  | **36,40000** | **36,360** | **36,360** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 15435,61694 | 8181,96167 | 11789,805 |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения | С 07.05.2019 | |  | | 470,85200 | 0,00000 | 299,98000 |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | С 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 796,50000 | 368,46208 | 717,80000 |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | с 21.03.2018 | | 01.12.2018 | | 3239,23900 | 1539,16400 | 2548,79144 |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 4575,50312 | 2509,36900 | 4575,50300 |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | С 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 277,20000 | 66,93100 | 66,93100 |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка | С 16.04.2019 | | 20.05.2019 | | 67,40000 | 67,40000 | 67,40000 |
| 3.1.7 | Прочие мероприятия | С 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 223,89488 | 49,92000 | 91,34999 |
|  | **Итого:** | | | | | **25086,20594** | **12783,20775** | **20157,56043** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по программе** | **25771,50594** | **12819,56775** | **20293,92043** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,**

# отчетный период январь-сентябрь 2019 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной   программы в отчётном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчётную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчётную дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | - | - | - | 95,500000 | 553,90000 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
|  | **Итого** | **-** | **-** | **-** | **95,500000** | **553,9000** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  |  |  |  | 36,40000 | **-** | **-** | **-** | 36,360 | **-** | **-** | **-** | 36,360 | **-** |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **36,40000** | **-** | **-** | **-** | **36,360** | **-** | **-** | **-** | **36,360** | **-** |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»  Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 15435,61694 | **-** | **-** | **-** | 8181,96167 | **-** | **-** | **-** | 7705,65383 | **-** |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 470,85200 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | **-** | **-** | 796,50000 | **-** | **-** | **-** | 368,46208 | **-** | **-** | **-** | 547,05707 | **-** |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | **-** |  | **-** | **-** | 3239,23900 | **-** | **-** | **-** | 1539,16400 | **-** | **-** | **-** | 1619,07500 | **-** |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории |  |  | **-** | **-** | 4575,50312 | **-** | **-** | **-** | 2509,369 | **-** | **-** | **-** | 2808,469 | **-** |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | - | - | **-** | **-** | 277,20000 | **-** | **-** | **-** | 66,93100 | **-** | **-** | **-** | 66,93100 | **-** |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка |  |  |  |  | 67,400 | **-** | **-** | **-** | 67,400 | **-** | **-** | **-** | 67,400 | **-** |
| 3.1.7 | Прочие мероприятия |  |  |  |  | 223,89488 |  |  |  | 49,920 |  |  |  | 49,920 |  |
|  | Итого |  |  | - | - | **25086,20594** | **-** | **-** | **-** | **12783,20775** | **-** | **-** | **-** | **12864,50590** |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **-** | **95,000** | **25676,50594** | **-** | **-** | **-** | **12819,56775** | **-** | **-** | **-** | **12864,54226** | **-** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 9 месяцев 2019 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм.

За 9 месяцев 2019 года осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения.

За 9 месяцев фактическое потребление электроэнергии составило 621114 Квт/час, процент исполнения -98,7%, % исполнения к году-61,3%;

- энергосервисный контракт- с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: Станция Пикалево, Новли составила 17850 КВТ/час, в том числе 6 месяцев 2019 года -13269 Квт/ч, что составило 64,9% против запланированных 73%.

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». За 9 месяцев выполнены следующие работы: замена ламп-90 ед, ремонт светльников-24 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -6 ед. (Полевая,17 (предписание ОГИБДД), по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22, Советская .д11 во дворе, ул.Молодедная д.4б, 3 микрорайон,д.9), установка новых опор уличного освещения ( ул.Горняков, ул.Полевая (пешеходный переход), ул.Советская), замена пускателя на ТП 7 -1 ед.; снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы;

- санитарная очистка и уличная уборка территории- заключено 4 муниципальных контракта: с единственным поставщиком и по результатам аукциона.

За 9 месяцев вывезено -968,8 тн мусора;

- в рамках муниципального контракта по содержанию зеленых насаждений выполнены следующие работы: весной произведена уборка газонов от листвы и мусора -52294 м.кв., обработка химическими средствами борщевика -38314 м.кв., выкашивание газонов-220287 м.кв., вырезка сухих веток и поросли на деревьях вдоль автомобильных дорог -137 шт деревьев, приобретены и посажены цветы в количестве 17900 ед, уход за цветниками-1118,76 м.кв., обрезка кустарников -5292 п.м., валка деревьев -23 ед.;

- проведена акарицидная обработка кладбища в мае месяце площадью 210594 м.кв.;

- к 9 мая произведен ремонт и благоустройство территории к Братскому у захоронению советских воинов, погибших в 1941-1944 г.г.;

- в рамках заключенного контракта по содержанию кладбища с территории кладбища за период май-август вывезен мусор в количестве 65 тн.;

и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»:

за 9 месяцев приобретено и проведена замена ламп накаливания на светодиодные в количестве 299 ед., в том числе МУК ДК г.Пикалево - 200 ед., МУ ФОК -17 шт, МКУ «Центр АХО» -82 ед.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина