**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы,**

# отчетный период январь-сентябрь 2016 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного  мероприятия | Факт  начала  реализации  мероприятия | Факт окончания  реализации  мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Контрактов (договоров) на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<4>](#Par1384) |
| предусмотрено  МП | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Больничной и ул.Спортивной | 01.01.2016 | 01.09.2016 | 998,29800 | 998,29800 | 998,29800 |
| 2 | Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» | 28.03.2016 | 01.09.2016 | 359,65730 | 0,00000 | 359,65730 |
| 3 | Приобретение плавного пуска для электролизной установке |  |  | 108,28400 | 108,28400 | 108,28400 |
|  | **Итого:** | | | **1466,23930** | **1106,58200** | **1466,25730** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10666,40459 | 7709,47217 | 9469,20000 |
| 2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | с 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2127,24919 | 1458,71611 | 2003,38166 |
| 3 | Обеспечение озеленения территории | с 01.02.2016 | 31.12.2016 | 1471,08150 | 1162,97929 | 1471,08150 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | с 01.01.2016 |  | 2700,18296 | 1775,45696 | 2357,13460 |
|  | **Итого:** | | | **16964,91824** | **12106,62453** | **15300,79776** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по программе** | **18431,15754** | **13213,20653** | **16767,05506** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы,**

# отчетный период январь-сентябрь 2016 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной   программы в отчётном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчётную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчётную дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево» | 1квартал | 9месяцев | - | - | 359,65730 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
| 1.2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Больничной и ул.Спортивной | 1квартал | 9 месяцев | - | - | 998,298 | - | - | - | 998,298 | - | - | - | 998,298 | - |
| 1.3 | Приобретение плавного пуска для электролизной установке | 2 квартал | 2 квартал | - | - | 108,28400 | - | - | - | 108,248 | - | - | - | 108,248 | - |
|  | **Итого** |  |  | **-** | **-** | **1466,23930** |  |  |  | **1106,546** |  |  |  | **1106,546** | **-** |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 10666,40459 | **-** | **-** | **-** | 5122,17820 | **-** | **-** | **-** | 5122,17820 | **-** |
| 2.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | **-** | **-** | 2127,24919 | **-** | **-** | **-** | 1198,75370 | **-** | **-** | **-** | 1198,75370 | **-** |
| 2.3 | Обеспечение озеленения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 1471,08150 | **-** | **-** | **-** | 1162,97929 | **-** | **-** | **-** | 1162,97929 | **-** |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | 2квартал | год | **-** | **-** | 2700,18296 | **-** | **-** | **-** | 1432,40860 | **-** | **-** | **-** | 1432,40860 | **-** |
|  | Итого |  |  | **-** | **-** | **16964,91824** | **-** | **-** | **-** | **8916,31979** | **-** | **-** | **-** | **8916,31979** | **-** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **-** | **-** | **18431,15754** | **-** | **-** | **-** | **10022,86579** | **-** | **-** | **-** | **10022,86579** |  |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы состоит из трех подпрограмм. Реализуется в один этап.

За 9 месяцев 2016 года осуществлялось финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета:

1) на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»:

1.1 завершено финансирование мероприятия «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Больничной и ул.Спортивной» за выполненные работы в 2015 году по договору от 27 апреля 2015 года №022/15-Д о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Пикалево» на осуществление капитальных вложений;

1.2 заключен муниципальный контракт с ООО «СтройСтандарт», по итогам электронного аукциона от 15 марта 2016 года, на оказание услуг по разработке Схемы газоснабжения территории МО «Город Пикалево» до 2035 года. На 01.10.2016 года идет просрочка исполнения обязательств по муниципальному контракту.

Общий процент исполнения по подпрограмме за 9 месяцев -75,5%.

на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения:

Заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком- с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц и с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - для сельских сетей уличного освещения. План в 2016 году уточнен на сумму кредиторской задолженности за ноябрь 2015 года – 1197,20459 тыс.руб. За 9 месяцев 2016 года оплата за энергоснабжение уличного освещения составила - 7709472,17руб., из них кредиторская задолженность за ноябрь-декабрь 2015 составила 2587293,97руб. , оплата за услуги 2016 года (период январь-август), согласно представленных счетов ,составила – 5122178,20 рублей. Кредиторской задолженности нет.

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей, заключено два договора о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Пикалево»: с МУП «Водоканал г.Пикалево» - обслуживание сетей ливневой канализации и ОАО «Пикалевская городская сеть» -обслуживание сетей уличного освещения. Заключено 2 дополнительных соглашения – с МУП «Водоканал г.Пикалево», увеличена стоимость договора на 347081,66 руб. (1410771,66 руб- новая стоимость договора с 30.08.2016 года) и в связи с прекращением деятельности ОАО «Пикалевская городская сеть» обязанности по договору перешли к АО «ЛОЭСК». Кредиторская задолженность сложилась за оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения, в связи с задержкой счетов -50561,20 руб.

- мероприятие по обеспечению озеленения территории- заключен муниципальный контракт по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме. Кредиторской задолженности нет.

- прочие мероприятия:

заключено два муниципальных контракта по санитарной очистке территории МО «Город Пикалево» : один с единственным поставщиков (99000 рублей, исполнен) и один по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (1663002 руб., срок исполнения 31 декабря 2016 года). Плановые ассигнования уточнены на сумму кредиторской задолженности за 2015 год в размере 343048,36 рублей.

заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по акарицидной обработки кладбища (42118,80 руб.);

заключен и исполнен муниципальный по изготовлению указателей улиц и номеров домов (53013,80 руб.);

по результатам аукциона в электронной форме заключен и фактически исполнен муниципальный контракт по устройству детской площадки на территории МО «Город Пикалево» (500 000 рублей).Оплата не произведена.

Общий процент исполнения за 9 месяцев 2016 года по подпрограмме составил – 71,4%.

Итого общий процент исполнения по программе за 9 месяцев 2016 года составил -71,7 %.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина