Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево»

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы

Отчетный период: январь - июнь 2018 года

Ответственный исполнитель: Шишкова Н.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | 0 | 0 | 3502,85000 | 0 | 0 | 0 | 2163,05000 | 0 | 0 | 0 | 1862,85000 | 0 | по итогам года | по итогам года |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Мероприятие по оказанию услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» | 0 | 0 | 3500,00000 | 0 | 0 | 0 | 2160,20000 | 0 | 0 | 0 | 1860,00000 | 0 | по итогам года | по итогам года |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | 0 | 0 | 2,85000 | 0 | 0 | 0 | 2,85000 | 0 | 0 | 0 | 2,85000 | 0 | по  итогам года | по итогам года |
| 2 | Основное мероприятие 2  Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 1202,34100 | 11639,03900 | 0 | 0 | 0 | 4090,27400 | 0 | 0 | 0 | 4192,73000 | 0 | по  итогам года | по итогам года |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 7159,50000 | 0 | 0 | 0 | 3984,54600 | 0 | 0 | 0 | 4071,47200 | 0 | по  итогам года | по итогам года |
| 2.2 | Мероприятие 2.2  Содержание проезжей части дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящейся в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.3 | Мероприятие 2.3  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 1202,34100 | 449,24700 | 0 | 0 | 0 | 20,00000 | 0 | 0 | 0 | 20,00000 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 1202,34100 | 429,24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2  Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 20,00000 | 0 | 0 | 0 | 20,00000 | 0 | 0 | 0 | 20,00000 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.3.3 | Мероприятие 2.3.3  Экспертиза качества и объемов выполненных работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  | 1039,70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1  Ремонт дворовых территорий | 0 | 0 | 1039,70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
| 2.5 | Мероприятие 2.5  Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 2990,58300 | 0 | 0 | 0 | 85,72800 | 0 | 0 | 0 | 101,25800 | 0 | по  итогам года | по  итогам года |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 1202,34100 | 15141,88900 | 0 | 0 | 0 | 6253,32400 | 0 | 0 | 0 | 6055,58000 | 0 |  |  |

Таблица 9

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<1>](#Par1754) | Отчетный год | |
| План | Факт [<2>](#Par1755) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Пассажирооборот | Тыс.пасс.-км | 1759 | 1723 |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 19,543 | 19,943 |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | Кв.м | 14665,5 | 15065,5 |  |  |
| 4 | Количество ДТП на улично-дорожной сети | Ед. | 53 | 47 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется путем реализации 2-х основных мероприятий:

1.Мероприятие 1 «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»

В 2018 году в рамках данного основного мероприятия осуществляются мероприятия по оплате услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования, по приобретению автобуса, для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории МО «Город Пикалево».

По итогам проведенного аукциона заключены с ООО «Яркий мир»: муниципальный контракт № 018/17-МК от 15 декабря 2017 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 01.01.2018 по 31.01.2018 года на сумму 380,0 тыс.руб. (контракт исполнен);

муниципальный контракт № 014530000691700035-0245316-01 от 26 января 2018 года на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» с 01.02.2018 по 31.12.2018 года на сумму 3120,0 тыс.руб.

Произведена оплата по муниципальному контракту ООО «Яркий мир» за выполненные перевозки с 1 января по 31 мая 2018 года в размере 1710,0 тыс.руб., оплачен счет за декабрь 2017 года в размере 450,2 тыс.рублей.

Заключен контракт на изготовление полиграфической продукции от 23 января 2018 года на сумму 2,85 тыс.руб. Контракт исполнен (изготовлено 95 бланков «Карта маршрута регулярных перевозок». Оплата произведена полностью.

2.Мероприятие 2 «Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

За отчетный период в рамках данного основного мероприятия реализовывались два из четырех запланированных мероприятий:

-Мероприятие по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования:

№ 014530000691700033-0245316-01 от 26 декабря 2017 года - на период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года (2999,999 тыс. руб.),

№0145300006918000007-0245316-01 от 28 марта 2018 года –на период с 1 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года (4159,501 тыс.руб.)

В рамках данного контракта произведена оплата выполненных работ по зимнему содержанию дорог за январь-май месяц на сумму 3984,546 тыс.руб.

Заключены муниципальный контракты на проверку сметной документации на ремонт дорог общего пользования местного значения:

От 31 января 2018 № 006/18-МК на сумму 10,0 тыс.руб. и от 19 февраля 2018 № 015/18-МК на сумму 10, 0 тыс.руб.

Получены положительные заключения по сметной документации на ремонты: участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Спрямленному шоссе (напротив ООО «Каньон», участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.заводская (от ул.Молодежная до +0,050км). Произведена стопроцентная оплата за оказанные услуги.

В рамках мероприятия 2.5. «Повышение безопасности дорожного движения» заключен муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов:

От 09.02.2018 № 005/18-МК на сумму 225,0 тыс.руб. (срок выполнения работ с 05 февраля 2018 года по 31декабря 2018 года);

В рамках заключенных контрактов обслуживались три светофорных объекта и дорожные знаки в феврале-мае 2018 года. Оплачены счет за февраль-май 2018 года в размере 85,728 тыс.руб.

По итогам проведенных процедур заключены муниципальные контракты:

№ 0145300006918000013-0245316-01 от 28 июня 2018 года на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения стоимостью работ 591,661 тыс.руб., срок выполнения работ 20 календарных дней;

№ 0145300006918000012-0245316-01 от 26 июня 2018 года на выполнение работ по разметке автомобильных дорог, стоимостью работ 1392,990 тыс.руб., срок выполнения работ-20 календарных дней;

№013/18 от 24 апреля 2018 года на оказание услуг по разработке проекта дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории МО «Город Пикалево», стоимостью работ 177,0 тыс.руб, срок оказания услуг -75 календарных дней.

Заведующий ОЖКХ, Т и К Н.А.Шишкова