Мониторинг реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 3 квартал 2016 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | январь | сентябрь | 34016,1096 | 16442,44651 | 82682,66014 |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи»: | январь | сентябрь | 2456,82700 | 2456,827 | 2456,827 |
|  | -Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | сентябрь | 1066,057 | 1066,057 | 1066,057 |
|  | - Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» | январь | Сентябрь | 1390,77 | 1390,77 | 1390,770 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | сентябрь | 31559,28260 | 13985,61951 | 80225,83314 |
|  | - Основное мероприятие 2.1 Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» | январь | сентябрь | 28892,02967 | 12684,28847 | 78924,50210 |
|  | - Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | январь | Сентябрь | 2667,25293 | 1301,33104 | 1301,33104 |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период: 3 квартал 2016 год

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётномгоду, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётнуюдату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь 2016 | сентябрь 2016 | 240,13 | 1988,782 | 227,915 | 0 | 240,1300 | 1988,782 | 227,915 | 0 | 240,13 | 1988,782 | 227,915 | 0 |
|  | -Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы | январь 2016 | сентябрь 2016 | 0 | 977,219 | 88,838 | 0 | 0 | 977,219 | 88,838 | 0 | 0 | 977,219 | 88,838 | 0 |
|  | -Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | январь 2016 | сентябрь 2016 | 240,130 | 1011,563 | 139,077 | 0 | 240,130 | 1011,563 | 139,077 | 0 | 240,130 | 1011,563 | 139,077 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 – Основное мероприятие 2.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» муниципальной программы | Янв. | сент | 0 | 16436,87140 | 12455,15827 | 0 | 0 | 7044,37346 | 5639,91501 | 0 | 0 | 7044,37346 | 5639915,01 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | Январь | Сентябрь | 0 | 0 | 2667,25293 | 0 | 0 | 0 | 1301,331040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»  (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 9 месяцев 2016 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 2 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Всего по программе запланировано.52768,53760,

в том числе в 2016 году 34016,10960 тыс. руб :

федеральный – 240,13000 тыс.руб.;

областной -  18425,65340 тыс.руб.;

местный – 15350,32620 тыс.руб.)

Подпрограмма 1. «Жилье для молодежи» выполнена

Основное мероприятие 1.1

Предоставлена субсидия гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на приобретение жилых помещений:

- Обеспечение жильем молодых семей – в размере 1390,770 тыс.руб., в том числе из федерального 240,130 тыс.руб., областного 1011,563 тыс.руб., местного бюджета 139,077 тыс.руб. Улучшила жилищные условия 1 семья , 5 человек.

- Жилье для молодежи – в размере 1066,057 тыс.руб., в том числе из областного 977,2190 тыс.руб. местного бюджета 88,8380 тыс. руб.

Улучшила жилищные условия 1 семья , 3 человека.

Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Основное мероприятие 2.1

10.06.2015 года заключен муниципальный контракт № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Учебный переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10,

ул. Молодежная, д.14. на сумму 78924502,10 руб., для переселения граждан  из 48 жилых помещений, со сроком 30.10.2016 года.

За выполненные этапы работ за 9 месяцев 2016 года оплачено 12684288,47 руб., в том числе из средств областного бюджета 7044373,46 руб., местного бюджета (БМР) 3525882,11 руб. и за дополнительные метры 2114032,90 руб.

Основное мероприятие 2.2.

Снесены 4 аварийные дома на сумму 1301331,04 руб.

Заведующий ОУМИ								Л.С.Байловская