Мониторинг реализации муниципальной программы

ОУМИ

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

| № | Наименование основного мероприятия | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» | январь | сентябрь | 22969,25651 | 17755,88698 | 78 924,50210 |
| 1 | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи»: | январь | сентябрь | 1401,21000 | 1401,21000 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» | январь | сентябрь | 1401,21000 | 1401,21000 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | январь | сентябрь | 18321,73990 | 14420,25558 | 78924,50210 |
|  | - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» | январь | сентябрь | 18321,73990 | 14420,25558 | 78924,50210 |
|  | - мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | январь | сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | январь | сентябрь | 3246,30661 | 1934,42140 |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | январь | сентябрь | 3000,00000 | 1934,42140 |  |
|  | Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома | январь | сентябрь | 246,30661 | 0 |  |

Отчёт о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево» (далее - муниципальная программа)

отчетный период: 9 месяцев 2017 года

| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия(квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подпрограмма 1 – «Жилье для молодежи» | январь 2017 | сентябрь 2017 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» муниципальной программы | январь 2017 | сентябрь 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | январь 2017 | Сентябрь 2017 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 | 119,92900 | 1221,56100 | 59,72000 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» муниципальной программы | Янв. | сентябрь | 0 | 8729,73715 | 9592,00275 | 0 | 0 | 8166,37347 | 6263,88211 | 0 | 0 | 8166,37347 | 6263,88211 | 0 |
|  | Мероприятия по сносу расселенных домов в рамках Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы | Январь | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Январь | Сентябрь | 0 | 0 | 3000,00000 | 0 | 0 | 0 | 1934,42140 | 0 | 0 | 0 | 1934,42140 | 0 |
|  | «Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома» | Январь | сентябрь | 0 | 0 | 246,30661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Пикалево»  (далее - муниципальная программа)

отчетный период – 9 месяцев 2017 года

Программа осуществляется путем реализации мероприятий 3 - х подпрограмм:

1 - «Жилье для молодежи»

2 - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

3- «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

Всего по программе в 2017 году запланировано 22969,25651 тыс.руб.,

федеральный – 119,929 тыс.руб.;

областной -  9951,29815 тыс.руб.;

местный – 12898,02936 тыс.руб., в том числе средства бюджета БМР 4701,17616 тыс.руб.)

По подпрограмме «Жилье для молодежи» предоставлена социальная выплата 1 семье на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» -  За выполненные этапы работ  по МК № 0145300006915000021-0245316-01 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных жилых домов: ул. Заводская, д.2, Уч. переулок, д.2, ул. Молодежная, д.10, ул. Молодежная, д.14

За 9 месяцев 2017 оплачено  - 14420,25558 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 8166,37347 тыс. руб., местного бюджета 4103,88211 тыс. руб., дополнительные метры за счет средств местного бюджета 2150,000 тыс. руб.

- Снос расселенных домов перенесен в связи с нехваткой средств в бюджет на 1 полугодие 2018 года.

По подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»:

-средства в Фонд капитального ремонта запланированные к перечислению за 9 месяцев 2017 года в сумме 1934,42140 тыс. руб. перечислены (план на 9 месяцев 1875,000 тыс. руб.)

-Выполнение проекта усиления строительных конструкций жилого дома планируется в 4 квартале 2017 года.

Заведующий ОУМИ								О.А. Васильева