Проект Лебедевой Ю.С.

Y:\В ПЕЧАТЬ !!!!\ПЕЧАТЬ 2020\Постановления\Изменения в МП Транспорт 5.doc

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от             2020 года №

О внесении изменений в постановление администрации

от 09 января 2020 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» администрация  постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 09 января 2020 года №4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 февраля 2020 года №64, от 06 апреля 2020 года №168, от 06 апреля 2020 года №172, от 05 августа 2020 года №318):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 2020-2022 годы» заменить на слова «на 2020-2023 годы».

1.2.Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации»:

| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объём финансирования муниципальной программы 70195,10732 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 25317,24380 тыс. рублей, 2021 год – 21723,72300 тыс. рублей, 2022 год – 18737,30000 тыс. рублей 2023 год – 4416,84052 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.3. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Сроки реализации муниципальной программы»:

| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период с 2020 по 2023 годы |
| --- | --- |

1.4. Изложить в следующей редакции раздел Паспорта муниципальной программы «Ожидаемые результаты муниципальной программы»

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2023 году: Пассажирооборот сохранится не ниже 1730,188 тыс. пасс-км, количество маршрутных карт - не менее 95 шт. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 100 % (Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 20,538 км., количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составит 18765.5 кв.м., снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшится до 10%. |
| --- | --- |

1.5. Изложить в новой редакции Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»  согласно приложению 1.

1.6. Изложить в новой редакции Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы»  согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                 Д.Н. Садовников

Разослано: ОЖКХ,ТиК-2, ОЭ, ОФ, ОУМИ, ОУиО, КСК БМР, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.

Согласовано:

Е.А.Соловьева

Н.В. Анкудинова

И.Ю. Жолудева

Н.И. Король

С.Ф. Ромашева

КСК БМР

### Приложение 1

### к постановлению администрации

### МО «Город Пикалево»

### от  _____________ 2020 года №___

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2018 год) | Первый год реализации (2020 год) | Второй год реализации (2021 год) | Третий и последующие годы реализации (2022 год, 2023 год) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2023 годы |  |
| 1 | Пассажирооборот | Плановое значение | тыс. пасс.-км | Х | 1730,188 | 1730,188 | 1730,188 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 1759,0 | Х | Х | Х |  |
| 2 | Количество маршрутных карт | Плановое значение | Ед. | Х | 95 | 95 | 95 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 95 | Х | Х | Х |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемая подрядными организациями от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % | Плановое значение | % | Х | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 100 | Х | Х | Х |  |
| 4. | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Плановое значение | Км. | Х | 20,458 | 20,498 | 20,538 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 19,543 | Х | Х | Х |  |
| 5. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м. | Плановое значение. | Кв. м. | Х | 16715,5 | 17740,5 | 18765,5 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 14665,5 | Х | Х | Х |  |
| 6. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими * | Плановое значение. | %. | Х | 12 | 11 | 10 |  |
|  |  | Фактическое значение |  | 13 | Х | Х | Х |  |

### *Данные, предоставленные ОМВД по Бокситогорскому району

### Приложение 2

### к постановлению администрации

### МО «Город Пикалево»

### от  _____________ 2020 года №___

### (

Таблица 5

План

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2020-2023 годы» | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 25317,24380 | 0 | 2797,100000 | 22520,14380 | 0 |
|  |  | 2021 | 21723,72300 | 0 | 881,30000 | 20842,42300 | 0 |
|  |  | 2022 | 18737,30000 | 0 | 881,30000 | 17856,00000 | 0 |
|  |  | 2023 | 4416,84052 | 0 | 0 | 4416,84052 |  |
| Итого |  | 2020-2023 | 70195,10732 | 0 | 4559,70000 | 65635,40732 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 5062,134720 | 0 | 0 | 5062,134720 | 0 |
|  |  | 2021 | 4902,44295 | 0 | 0 | 4902,44295 | 0 |
|  |  | 2022 | 4420,94652 | 0 | 0 | 4420,94652 | 0 |
|  |  | 2023 | 4416,84052 | 0 | 0 | 4416,84052 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 18802,36471 | 0 | 0 | 18802,36471 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Мероприятие по оказанию услуг по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 5058,134720 | 0 | 0 | 5058,134720 | 0 |
|  |  | 2021 | 4898,34295 | 0 | 0 | 4898,34295 | 0 |
|  |  | 2022 | 4416,84652 | 0 | 0 | 4416,84652 | 0 |
|  |  | 2023 | 4416,84052 | 0 | 0 | 4416,84052 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 18790,16471 | 0 | 0 | 18790,16471 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение картами маршрутов регулярных перевозок | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 4,00000 | 0 | 0 | 4,00000 | 0 |
|  |  | 2021 | 4,10000 | 0 | 0 | 4,10000 | 0 |
|  |  | 2022 | 4,10000 | 0 | 0 | 4,10000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 12,20000 | 0 | 0 | 12,20000 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 20255,10908 | 0 | 2797,10000 | 17458,00908 | 0 |
|  |  | 2021 | 16821,28005 | 0 | 881,30000 | 15939,98005 | 0 |
|  |  | 2022 | 14316,35348 | 0 | 881,30000 | 13435,05348 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 2020-2023 | 51392,74261 | 0 | 4559,70000 | 46833,04261 | 0 |
| Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 9467,914910 | 0 | 0 | 9467,914910 | 0 |
|  |  | 2021 | 8659,40000 | 0 | 0 | 8659,40000 | 0 |
|  |  | 2022 | 9005,70000 | 0 | 0 | 9005,70000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 27133,01491 | 0 | 0 | 27133,01491 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 3761,73700 | 0 | 2797,10000 | 964,63700 | 0 |
|  |  | 2021 | 4140,28005 | 0 | 881,30000 | 3258,98005 | 0 |
|  |  | 2022 | 1760,00000 | 0 | 881,30000 | 878,70000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 9662,01705 | 0 | 4559,70000 | 5102,31705 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 427,00000 | 0 | 0 | 427,00000 | 0 |
|  |  | 2021 | 2758,98005 | 0 | 0 | 2758,98005 | 0 |
|  |  | 2022 | 462,00000 | 0 | 0 | 462,00000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 2020-2023 | 3647,98005 | 0 | 0 | 3647,98005 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Строительная (от ул. Вокзальная до 0,112км; от ул. Вокзальная +0,112км до 0,426км) г.Пикалево | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 3073,73700 | 0 | 2797,10000 | 276,63700 | 0 |
|  |  | 2021 | 881,30000 | 0 | 881,30000 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 881,30000 | 0 | 881,30000 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 4836,33700 | 0 | 4559,70000 | 276,63700 | 0 |
| Мероприятие 2.2.3 Проверка сметной документации, экспертиза выполненных работ |  | 2020 | 261,00000 | 0 | 0 | 261,00000 | 0 |
|  |  | 2021 | 500,00000 | 0 | 0 | 500,00000 | 0 |
|  |  | 2022 | 416,70000 | 0 | 0 | 416,70000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 1177,70000 | 0 | 0 | 1177,70000 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 1991,30000 | 0 | 0 | 1991,30000 | 0 |
|  |  | 2021 | 1173,50000 | 0 | 0 | 1173,50000 | 0 |
|  |  | 2022 | 588,55348 | 0 | 0 | 588,55348 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 3753,35348 | 0 | 0 | 3753,35348 | 0 |
| Мероприятие 2.3.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 1991,30000 | 0 | 0 | 1991,30000 | 0 |
|  |  | 2021 | 1173,50000 | 0 | 0 | 1173,50000 | 0 |
|  |  | 2022 | 588,55348 | 0 | 0 | 588,55348 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 3753,35348 | 0 | 0 | 3753,35348 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Повышение безопасности дорожного движения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 5034,15717 | 0 | 0 | 5034,15717 | 0 |
|  |  | 2021 | 2848,10000 | 0 | 0 | 2848,10000 | 0 |
|  |  | 2022 | 2962,10000 | 0 | 0 | 2962,10000 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2020-2023 | 10844,35717 | 0 | 0 | 10844,35717 | 0 |