Проект подготовлен: Калинина Е.В.

Файл: Внесение изменений в Программу ЖКХ 2020-2022

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации**

**от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»**

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», администрация постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации от 13 февраля 2020 года №72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2.Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования:  68 548,96014 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2020 год- 22 293,76014 тыс.руб.  2021 год- 23 937,20000 тыс.руб.  2022 год- 22 318,00000 тыс.руб. |

1.4.Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5.Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.6.Таблицу 3 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя(индикатора) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.7.Таблицу 4 «Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.8.Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 7.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещено на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Садовников

Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ, Т и К-2, ОФ, ОЭ, ОУиО, СМИ, ПЦБ, РМНПА, КСК, дело.

Согласовано:

Соловьева Е.А.

Лебедева Ю.С.

Жолудева И.Ю.

Король Н.И.

Иванова С.В.

КСК БМР

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  МО «Город Пикалево» |
| от 13 февраля 2020 года №72 ( в редакции постановления  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_)  (приложение 1) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности**

**в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы МО «Город Пикалево»

**«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности**

**в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее-ОЖКХ,ТиК) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономики администрации (далее-ОЭ) |
| Участники муниципальной программы | подрядные организации, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;  Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»;  Подпрограмма 3.«Благоустройство территории МО «Город Пикалево». |
| Цели муниципальной программы | 1.Развитие коммунальных систем, организация накопления твердых коммунальных отходов  2.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  3.Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево». |
| Задачи муниципальной программы | 1.Восстановление эксплуатационной надежности инженерной инфраструктуры, ее развитие и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса.  2.Развитие энергосберегающих технологий, снижение расхода электроэнергии.  3.Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования:  73 019,46504 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2020 год- 25 910,46504 тыс.руб.  2021 год- 24 791,00000 тыс.руб.  2022 год- 22 318,0000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Отремонтированные тепловые сети, разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево», организованные места сбора накопления твердых коммунальных отходов (площадки).  2.Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях и установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного освещения.  3.Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок. |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_

ПОДПРОГРАММА 1.

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

в МО «Город Пикалево»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОЖКХ,ТиК администрации |
| Участники подпрограммы | ОЭ, подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Развитие коммунальных систем, организация накопления твердых коммунальных отходов |
| Задачи подпрограммы | Восстановление эксплуатационной надежности инженерной инфраструктуры, ее развитие и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки)1-IV класса. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования:  2 807,67890 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2020 год- 1 974,07890 тыс.руб.  2021 год- 833,60000 тыс.руб.  2022 год- 0,00000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отремонтированные тепловые сети и разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево», организованные накопления твердых коммунальных отходов (площадки) |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию трех основных мероприятий: получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения и обеспечение муниципальной функции по накоплению твердых коммунальных отходов. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: отремонтированные тепловые сети, разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево», организованные накопления твердых коммунальных отходов (площадки).

Объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 годах в приведен в таблице 5.

Приложение 3

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) | | Задачи муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры  в МО «Город Пикалево» | |  | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» | | Восстановление эксплуатационной надежности инженерной инфраструктуры, её развитие и создание мест накопления твердых коммунальных отходов (площадки) 1-IV класса |
| 1.2. | Основное мероприятие:  Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Отремонтированные тепловые сети | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Обеспечение муниципальной функции по сбору твердых коммунальных отходов | Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  МО «Город Пикалево» | |  | |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (сооружений) бюджетного сектора. | Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях и  установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного освещения | | Развитие энергосберегающих технологий, снижение расхода электроэнергии. |
| 3. | Подпрограмма 3 . «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | |  | |
| 3.1. | Основное мероприятие:  Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством | Обеспечение работы систем уличного освещения, отсутствие несанкционированных свалок. | | Содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства территории городского поселения, формирующих комфортную среду жизнедеятельности |

Приложение 4

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_

Таблица 2

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) [<1>](#Par432) | | | | |
| Базовый период (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» | плановое значение | Ед. | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отремонтирован- ные тепловые сети | плановое значение | п.м. | X | 534 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности | плановое значение | процент | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 4 | Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях | плановое значение | тыс.  Квт/ч | X | 14,9 | 27,3 | 27,3 | 0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного освещения | плановое значение | ед. | X | 27 | - | - | 0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 6 | Обеспечение работы систем уличного освещения | плановое значение | Квт/ч | 1381,716 | 1381,716 | 1381,716 | 1381,716 | 1381,716 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отсутствие  несанкционированных свалок | плановое значение | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево» № \_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

Таблица 3

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» | ед. | Показатель разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения  по факту | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчета ОЖКХ, Т и К | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К, | Сплошное наблюдение |  |
| 2 | Отремонтированные тепловые сети | п.м. | Показатель количества отремонтированных тепловых сетей | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчета ОЖКХ, Т и К | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К, | Сплошное наблюдение |  |
| 3 | Доля организованных мест накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности | процент | Показатель доли созданных мест по сбору отходов от общей потребности в количестве мест | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчета ОЖКХ, Т и К | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К, | Сплошное наблюдение |  |
| 4 | Сокращение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях (к предыдущему году) | Тыс.Квт/ч | Показатель экономии ЭЭ, натуральная величина | Показатель на дату (конец года) | Объем полученной экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений в планируемом году на основании отчета МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево | Периодическая отчетность | Элетроснабжение | Сплошное наблюдение |  |
| 5 | Установка приборов учета потребления электроэнергии городского уличного освещения | ед | количество установленных ПУ, натуральная величина | Показатель на дату (конец года) | Количество установленных приборов учета на сетях уличного освещения | Периодическая отчетность | Элетроснабжение | Сплошное наблюдение |  |
| 6 | Обеспечение работы систем уличного освещения | Квт/ч | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, нарастающим итогом от начала планируемого периода | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов  ОЖКХ, Т и К | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К | Сплошное наблюдение |  |
| 7 | Отсутствие  несанкционированных свалок | ед | Количество несанкционированных свалок | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов  ОЖКХ, Т и К, | Периодическая отчетность | Территория МО,  ОЖКХ, Т и К | Сплошное наблюдене |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево» № \_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

Таблица 4

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | | | |
|  | Распоряжение  администрации | Утверждение проектно-сметной документации МО «Город Пикалево» | Отдел экономики | В течение года |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | | | |
|  | Распоряжения администрации | О предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту тепловых сетей | Отдел финансов ОЖКХ, Т и К  АО ПТС | В течение года |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение муниципальной функции по сбору твердых коммунальных отходов | | | |
|  | Распоряжения администрации | Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика) | ОЖКХ, Т и К, ОЭ |  |
| 2 | Подпрограмма 2  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности освещения зданий (сооружений) бюджетного сектора | | | |
|  | Распоряжения администрации | О предоставлении субсидии муниципальным учреждения | Отдел финансов администрации,  ОЖКХ, Т и К  МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево | В течение года |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. 1.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии  с действующим законодательством | | | |
|  | Распоряжение  администрации | Утверждение документации по определению подрядчика (исполнителя, поставщика) | Отдел экономики  ОЖКХ, Т и К | В течение года |

Приложение 7

к постановлению администрации

МО «Город Пикалево» № \_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

Таблица 5

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федера  льный бюджет | Областной бюджет Ленинград ской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» | ОЖКХ, Т и К, ОЭ,  МУ ФОК г.Пикалево, МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево | 2020 | 25 910,46504 | 0,00000 | 0,00000 | 25 910,46504 | 0,00000 |
| 2021 | 24 791,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 791,0000 | 0,00000 |
| 2022 | 22 318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 318,00000 | 0,00000 |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **2020-2022** | **73 019,46504** | **0,00000** | **0,00000** | **73 019,46504** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 1 974,07890 | 0,00000 | 0,00000 | 1 974,07890 | 0,00000 |
| 2021 | 833,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 833,60000 | 0,00000 |
|  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** | **2 807,67890** | **0,00000** | **0,00000** | **2 807,67890** | **0,00000** |
| Основное мероприятие 1.  Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | ОЭ | 2020 | 262,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 262,34000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения |
| 2021 | 833,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 833,60000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **1 095,94000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 095,94000** | **0,00000** |
| Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | ОЖКХ, Т и К, АО ПТС | 2020 | 907,660 | 0,00000 | 0,00000 | 907,660 | 0,00000 |
| 1.2.1 Мероприятие, направленное на безаварийную работу объектов теплоснабжения | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **907,660** | **0,00000** | **0,00000** | **907,660** | **0,00000** |
| Основное мероприятие1.3 Обеспечение муниципальной функции по сбору твердых коммунальных отходов | ОЖКХ,Тик | 2020 | 804,07890 | 0,00000 | 0,00000 | 804,07890 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.3.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **Итого** | **804,07890** | **0,00000** | **0,00000** | **804,07890** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 2**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»  Основное мероприятие 2.1  Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (сооружений) бюджетного сектора | ОЖКХ, Т и К, МУ МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево | 2020 | 1 642,62600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 642,62600 | 0,00000 |
| 2021 | 20,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,20000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **1 662,82600** | **0,00000** | **0,00000** | **1 662,82600** | **0,00000** |
| Мероприятие 2.1.1. Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора | МКУ «Центр АХО», МУК ДК г.Пикалево | 2020 | 22,62600 | 0,00000 | 0,00000 | 22,62600 | 0,00000 |
| 2021 | 20,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,20000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **итого** | **42,82600** | **0,00000** | **0,00000** | **42,82600** | **0,00000** |
| Мероприятие 2.1.2.  Установка приборов учета потребления электроэнергии уличного освещения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 1 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 620,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **итого** | **1 620,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 620,00000** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 3**  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 22 293,76014 | 0,00000 | 0,00000 | 22 293,76014 | 0,00000 |
| 2021 | 23 937,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 937,20000 | 0,00000 |
| 2022 | 22 318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 318,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **68 548,96014** | **0,00000** | **0,00000** | **68 548,96014** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.1.  Техническое обслуживание сетей наружного освещения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 737,13300 | 0,00000 | 0,00000 | 737,13300 | 0,00000 |
| 2021 | 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 710,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 738,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 738,40000 | 0,00000 |
| Итого | **2 185,53300** | **0,00000** | **0,00000** | **2 185,53300** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.2. уличное освещение | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 13 346,02014 | 0,00000 | 0,00000 | 13 346,02014 | 0,00000 |
| 2021 | 14 631,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 631,90000 | 0,00000 |
| 2022 | 13 261,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 261,90000 | 0,00000 |
| Итого | **41 239,82014** | **0,00000** | **0,00000** | **41 239,82014** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.3.  Разработка ПСД на строительство сетей уличного освещения | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 457,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 457,98000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | **457,98000** | **0,00000** | **0,00000** | **457,98000** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.4.  Содержание зеленых насаждений | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 2 730,12700 | 0,000 | 0,000 | 2 730,12700 | 0,00000 |
| 2021 | 2 918,80000 | 0,000 | 0,000 | 2 918,80000 | 0,00000 |
| 2022 | 3 039,60000 | 0,000 | 0,000 | 3 039,60000 | 0,00000 |
| **Итого** | **8 688,52700** | **0,00000** | **0,00000** | **8 688,52700** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.5.  Санитарная очистка и уличная уборка территории | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 4 522,90000 | 0,000 | 0,000 | 4 522,90000 | 0,00000 |
| 2021 | 5 303,80000 | 0,000 | 0,000 | 5 303,80000 | 0,00000 |
| 2022 | 4 892,0000 | 0,000 | 0,000 | 4 892,0000 | 0,00000 |
| **Итого** | **14 718,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **14 718,70000** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.6.  Ремонт малых форм | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 288,30000 | 0,000 | 0,000 | 288,30000 | 0,00000 |
| 2021 | 299,80000 | 0,000 | 0,000 | 299,80000 | 0,00000 |
| 2022 | 311,80000 | 0,000 | 0,000 | 311,80000 | 0,00000 |
| **Итого** | **899,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **899,90000** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.7.  Акарицидная обработка кладбища | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 72,90000 | 0,000 | 0,000 | 72,90000 | 0,00000 |
| 2021 | 72,90000 | 0,000 | 0,000 | 72,90000 | 0,00000 |
| 2022 | 74,30000 | 0,000 | 0,000 | 74,30000 | 0,00000 |
| **Итого** | **220,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **220,10000** | **0,00000** |
| Мероприятие 3.1.8.  Прочие мероприятия по благоустройству | ОЖКХ, Т и К | 2020 | 138,40000 | 0,000 | 0,000 | 138,40000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **138,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **138,40000** | **0,00000** |