Проект подготовлен: Калинина Е.В.

Файл: Программа ЖКХ 2017-2019

**ПРОЕКТ**

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации.

Глава администрации Д.Н. Садовников

Разослано: Соловьёвой Е.А., ОЖКХ, Т и К-2, ОФ, ОЭ,ОУиО, АО «ПТС», МКУ «Центр АХО»,СМИ, ПЦБ, РМНПА, КСК, дело-2.

Согласовано:

Соловьева Е.А.

Шишкова Н.А.

Жолудева И.Ю.

Король Н.И.

Иванова С.В.

КСК БМР

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Город Пикалево»

от \_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности**

**в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» |
| Ответственный  Исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация, отдел ЖКХ, Т и К) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел финансов администрации |
| Участники  муниципальной программы | АО «ПТС»,Подрядные организации; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»;  Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево»;  Подпрограмма 3. «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» |
| Цели муниципальной программы | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения  Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.  Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево». |
| Задачи муниципальной программы | 1.Получение возможности для на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения;  2.Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ;  3.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством. |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы, без разделения на этапы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования:  45257,059 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2017 -14318,889 тыс.руб.  2018- 15076,940 тыс.руб.  2019 -15861,230 тыс.руб.  Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:  45257,059 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2017-14318,889 тыс.руб.  2018-15076,940 тыс.руб.  2019-15861,230 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения МО «Город Пикалево».  Экономия ТЭР  от реализации энергосберегающих мероприятий 1 тыс.Гкал.  Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности |

**1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в МО «Город Пикалево»**

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это естественная монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.

Эксперименты, риски с жизненно важными коммунальными объектами, обслуживающими большое количество людей, без абсолютной уверенности в их целесообразности просто недопустимы.

Система ЖКХ МО «Город Пикалево» представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функционирования которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей муниципального образования. ЖКХ города - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.

Жилищно-коммунальный комплекс МО «Город Пикалево» состоит из 8 предприятий, разной организационно-правовой формы, оказывающих населению более 8 видов основных ЖКУ, из них 1 работает по муниципальным контрактам.

Жилищный фонд составляет 531,5 тыс. кв.м: 859 домов, в том числе 213 многоквартирные дома.

Инженерная  инфраструктура МО «Город Пикалево» составляет:

-       тепловые сети 36 км;

-       сбор и вывоз ТБО 54,8 тыс. т. в год

Экономику муниципального образования зачастую отождествляют с ЖКХ, тем самым подчеркивая первостепенность для местных властей задач обеспечения населения теплом, водой, электричеством перед другими вопросами.

Данные о состоянии ЖКХ в МО «Город Пикалево» в концентрированном виде показывают, что отрасль находится в системном кризисе.

По официальным данным нарастание физического износа основных фондов ЖКХ составляет 3-5% в год.

На конец 2015 года уровень износа коммунальной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» составил:

-       теплоснабжения 68,5%;

-       электроснабжения 42,6%.

 Основными причинами неудовлетворительного состояния систем жизнеобеспечения является высокая степень износа (исчерпан ресурс) оборудования, недостатки эксплуатации. Все это имеет место и в ЖКХ МО «Город Пикалево».

Согласно проведенного инженерно-технического анализа основными проблемами являются:

Увеличение протяженности инженерных сетей с нарастающим процентом износа.

В 1998-2003 годах на территории города активно реализовалась областная программа «Газификация Ленинградской области». В рамках данной программы производились масштабные работы по строительству наружных, фасадных газопроводов среднего и низкого давления, было газифицировано 66 многоквартирных домов- 985 квартир.

В настоящее время остаются не газифицированными жилые зоны: Обрино, Новая деревня, Гузеево, Новли, ст.Пикалево, частный сектор в черте города.

Поэтому крайне необходимым представляется определение перспектив развития данных зон, разработка схемы газоснабжения МО «Город Пикалево».

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево».

Проблема благоустройства территории муниципального образования является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству муниципального образования важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы, содержание объектов озеленения.

Кроме того очень остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на улицах муниципального образования.

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муниципальной программы предлагается реализация подпрограммы «Благоустройства территории МО «Город Пикалево».

Энергосбережение в современных условиях является не просто составной частью, а фундаментом финансового оздоровления предприятий. Некоторые мероприятия энергосбережения позволяют получить 30% и более экономии энергоресурса. Сокращение издержек при производстве и предоставлении ЖКУ позволит стабилизировать тарифы на эти услуги для населения. На реализацию мероприятий в этой сфере нацелена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево».

Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Пикалево» основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2017 по 2019 год муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы», которая включает вышеперечисленные подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

            К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств бюджета МО «Город Пикалево» на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**2.Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы**

К числу приоритетных задач органов местного самоуправления в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, в соответствии с Концепцией социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района до 2020 года отнесены:

Обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения;

Экономия энергоресурсов;

Обеспечение в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

Обеспечение сбора, вывоза, утилизации и переработки твердобытовых отходов;

Благоустройство территорий массового отдыха населения.

**3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Стратегической целью реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» является решение стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения и организаций, повышение качества производимых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО «Город Пикалево»

Целями муниципальной программы являются:

Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево».

Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:

Получение возможности для подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения:

Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ:

Экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий, до 1 тыс.Гкал.

Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством:

Срок реализации муниципальной программы 2017-2019 годы, без разделения на этапы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства МО «Город Пикалево.

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ, приведение в соответствие с законодательством энергетических паспортов муниципальных предприятий.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» направлена на обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством и повышение комфортности проживания жителей поселения.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

**5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных источников финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 6 приложений к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА1.

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

в МО «Город Пикалево»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель  муниципальной подпрограммы | отдел ЖКХ,Т и К |
| Участники муниципальной  подпрограммы | Правительство Ленинградской области  АО «ПТС»  Администрация –отдел ЖКХТиК |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1.Обеспечение нормативного предоставления коммунальных услуг потребителю.  2.Получение возможности для выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы, без разделения на этапы |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы -всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 1332,244 тыс.руб,  в том числе по годам реализации:  2017 -251,844 тыс.руб.  2018- 526,500 тыс.руб.  2019-553,900 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы | Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево» |

1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию основного мероприятия: разработка проектно-сметной документации по строительству сетей газоснабжения в частном секторе МО «Город Пикалево». Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах в приведен в таблице 6.

ПОДПРОГРАММА 2.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО

«Город Пикалево»

ПАСПОРТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный Исполнитель  муниципальной подпрограммы | | отдел ЖКХ,Т и К |
| Участники  подпрограммы | Правительство Ленинградской области  АО «Пикалевские тепловые сети»  Администрация - отдел ЖКХ,Т и К | |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно- коммунального хозяйства. | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1 .Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы, без разделения на этапы | |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы -всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования: 248,156 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2017- 248,156 тыс.руб.  Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 248,156 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:  2017- 248,156тыс.руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы | Экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий 1 тыс.Гкал | |
|  | | |

1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию мероприятия: ремонт тепловых сетей с применением новых технологий и материалов. Сроки реализации подпрограммы 2017 год. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: экономия ТЭР от реализации энергосберегающих мероприятий 1 тыс.Гкал.

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах приведен в таблице 6

ПОДПРОГРАММА 3.

«Благоустройство территории МО «Город Пикалево»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный Исполнитель  муниципальной подпрограммы | отдел ЖКХ,Т и К |
| Участники подпрограммы | Администрация – отдел ЖКХТиК |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение повышения комфортности и привлекательности территории МО «Город Пикалево» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2019 годы, без разделения на этапы |
| Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы -всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета:43676,659 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2017– 13818,889 тыс.руб.  2018– 14550,440 тыс.руб.  2019– 15307,330 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы | Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности |

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством, реализация которого предусматривает техническое обслуживание сетей наружного освещения, содержание зеленых насаждений, санитарную очистку и уличную уборку территории МО «Город Пикалево», ремонт малых форм.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством в области дорожной деятельности, экологической безопасности.

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах в разрезе основных мероприятий приведен в таблице 6.

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Получение возможности для на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения | ОЖКХ, Т и К | Отсутствие возможности подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | Наличие проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие -Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ | ОЖКХ, Т и К | Отсутствие возможности  реализации реконструкции, перевооружения систем теплоснабжения и достижения качественного нового уровня надежности и энергетической эффективности теплоснабжения | Экономия ТЭР  от реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.Гкал. |
| 3. | Подпрограмма 3  «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие:  Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством | ОЖКХ, Т и К | Прекращение эксплуатации объектов внешнего благоустройства, как следствие –неисполнение требований законодательства в области дорожной деятельности, экологической безопасности | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, квт/ч;  Показатель наличия несанкционированных свалок на территории муниципального образования ед ( объем вывезенного мусора, (тн) |

Таблица 2

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| Базовый период (2016 год) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения |  | нет |  | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению | Тыс.Гкал | н/д |  | 1 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | |
| 1 | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении | Квт/ч | 1387,6 | 1387,6 | 1387,6 | 1387,6 |
| 2 | Показатель наличия  несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора | Ед. | 0  (1607,6тн) | 0  (1600тн) | 0  (1600тн) | 0  (1600тн) |

Таблица 3

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения |  | Показатель разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения МО «Город Пикалево» от запланированного финансового обеспечения  по факту | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основании отчета ОЖКХ, Т и К | нет | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К | Сплошное наблюдение |
| 3 | Экономия ТЭР от реализации мероприятий по энергосбережению | Тыс.гкал | Экономия ТЭР, натуральная величина | Показатель на дату (конец года) | ЭО= Э1 +Э2,  где:  ЭО - объем полученной экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений в планируемом году (нарастающим итогом), Тыс.гКал  О1 - показатель предыдущего года;  О2 - фактический объем экономии ТЭР от реализации мероприятий по энергсбережений в в текущем году | 0,0 | Периодическая отчетность | Система теплоснабжения, АО«ПТС» | Сплошное наблюдение |
| 4 | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении | Квт/ч | Объем потребления электрической энергии в натуральном выражении, нарастающим итогом от начала планируемого периода | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов  ОЖКХ, Т и К | 0,0 | Периодическая отчетность | ОЖКХ, Т и К | Сплошное наблюдение |
| 6 | Показатель наличия  несанкционированных свалок на территории муниципального образования и объем вывезенного мусора | ед | Количество несанкционированных свалок | Показатель на дату (конец года) | Данные формируются на основе отчетов  ОЖКХ, Т и К, | 0,0 (1607,6тн) | Периодическая отчетность | Территория МО,  ОЖКХ, Т и К | Сплошное наблюдене |

Таблица 4

**Оценка применения мер государственного регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мер [<11>](#Par760) | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие с действующим законодательством | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |

Таблица 5

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2 Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | | | |
|  | Постановление администрации | Утверждение проектно-сметной документации МО «Город Пикалево» | ОЖКХ, Т и К | В течение года |
| 2 | Подпрограмма 2  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.2.Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ | | | |
|  | Распоряжения администрации | О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные ресурсы (услуги) на территории МО «Город Пикалево» | Отдел финансов администрации,  ОЖКХ, Т и К | В течение года |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | |
|  | Распоряжение  администрации | Утверждение конкурсной документации | ОЖКХ, Т и К | В течение года |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствие  с действующим законодательством | | | |
|  | Распоряжение  администрации | Утверждение конкурсной документации | ОЖКХ, Т и К | В течение года |

Таблица 6

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» | ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС» | 2017 | 2017 | 2017 | 14318,889 | 0,000 | 0,000 | 14318,889 | 0,000 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 15076,940 | 0,000 | 0,000 | 15076,940 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 15861,230 | 0,000 | 0,000 | 15861,230 | 0,000 |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **2017** | **2019** | **2017-2019** | **45257,059** | **0,000** | **0,000** | **45257,059** | **0,000** |
| **Подпрограмма 1** | ОЖКХ, Т иК, | 2017 | 2017 | 2017 | 251,844 | 0,000 | 0,000 | 251,844 | 0,000 |
| «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | 2018 | 2018 | 2018 | 526,500 | 0,000 | 0,000 | 526,500 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 553,900 | 0,000 | 0,000 | 553,900 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение возможности для подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения | ОЖКХ, Т и К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 251,844 | 0,000 | 0,000 | 251,844 | 0,000 |
|  | 2018 | 2018 | 2018 | 526,500 | 0,000 | 0,000 | 526,500 | 0,000 |
|  | 2019 | 2019 | 2019 | 553,900 | 0,000 | 0,000 | 553,900 | 0,000 |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **2017** | **2018** | **2017-2019** | **1332,244** | 0,000 | 0,000 | **1332,244** | 0,000 |
| **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» | ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС» | 2017 | 2017 | 2017 | 248,156 | 0,000 | 0,000 | 248,156 | 0,000 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка тепловых сетей от ТК-33Б ул.Советская до ТК-30Б ул.Больничная | ОЖКХ, Т и К, АО «ПТС» | 2017 | 2017 | 2017 | 248,156 | 0,000 | 0,000 | 248,156 | 0,000 |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | **2017** | **2019** | **2017-2019** | **248,156** | 0,000 | **0,000** | **248,156** | 0,000 |
| **Подпрограмма 3** | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 13818,889 | 0,000 | 0,000 | 13818,889 | 0,000 |
| «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» | 2018 | 2018 | 2018 | 14550,440 | 0,000 | 0,000 | 14550,440 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 15307,330 | 0,000 | 0,000 | 15307,330 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1. | ОЖКХ, Т и К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 592,600 | 0,000 | 0,000 | 592,600 | 0,000 |
| Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 2018 | 2018 | 2018 | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 624,000 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 656,450 | 0,000 | 0,000 | 656,450 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.2. уличное освещение | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 9616,089 | 0,000 | 0,000 | 9616,089 | 0,000 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 10125,740 | 0,000 | 0,000 | 10125,740 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 10652,280 | 0,000 | 0,000 | 10652,280 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.3. | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 1556,700 | 0,000 | 0,000 | 1556,700 | 0,000 |
| Содержание зеленых насаждений | 2018 | 2018 | 2018 | 1639,200 | 0,000 | 0,000 | 1639,200 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 1724,400 | 0,000 | 0,000 | 1724,400 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.4. | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 1787,000 | 0,000 | 0,000 | 1787,000 | 0,000 |
| Санитарная очистка и уличная уборка территории | 2018 | 2018 | 2018 | 1881,700 | 0,000 | 0,000 | 1881,700 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 1979,600 | 0,000 | 0,000 | 1979,600 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.5. | ОЖКХ, Т и К | 2017 | 2017 | 2017 | 266,500 | 0,000 | 0,000 | 266,500 | 0,000 |
| Ремонт малых форм | 2018 | 2018 | 2018 | 279,800 | 0,000 | 0,000 | 279,800 | 0,000 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 294,600 | 0,000 | 0,000 | 294,600 | 0,000 |
| **Итого по подпрограмме 3** |  | **2017** | **2019** | **2017-2019** | **43676,659** | 0,000 | **0,000** | **43676,659** | 0,000 |