Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

Отчетный период: январь - декабрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Федотова А.А.

Согласовано:

Соловьева Е.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»**  |
| **1.** | **Региональный проект****«Формирование комфортной городской среды»**  | **4264,40000** | **9735,60000** |  | **2641,55525** |  | **4264,40000** | **9735,60000** |  | **2641,55525** |  | **4264,40000** | **9735,60000** |  | **2641,55525** | **-** | Мероприятие выполнено | 100% |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 4264,40000 | 9735,60000 |  | 2641,55525 |  | 4264,40000 | 9735,60000 |  | 2641,55525 |  | 4264,40000 | 9735,60000 |  | 2641,55525 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| **2.** | **Отраслевой проект****«Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»** |  | **8000,00000** |  | **2678,83317** |  |  | **8000,00000** |  | **2678,83317** |  |  | **8000,00000** |  | **2678,83317** |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Пикалево |  | 8000,00000 |  | 2678,83317 |  |  | 8000,00000 |  | 2678,83317 |  |  | 8000,00000 |  | 2678,83317 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** |  |  |  | **3772,08769** |  |  |  |  | 3771,25955 |  |  |  |  | 3771,25955 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| 3.1. | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  | 1378,61565 |  |  |  |  | 1377,78751 |  |  |  |  | 1377,78751 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  |  | 2393,47204 |  |  |  |  | 2393,47204 |  |  |  |  | 2393,47204 |  | Мероприятие выполнено | 100% |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **4264,40000** | **17735,60000** |  | **9092,47611** |  | **4264,40000** | **17735,60000** |  | **9091,64797** |  | **4264,40000** | **17735,60000** |  | **9091,64797** |  |  | **100%** |

**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [<1>](#Par1754) | Отчетный год |
| План | Факт [<2>](#Par1755) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении» на 2022-2025 годы** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Пикалевском городском поселении | % | 32,8 | 22 | 41 |  |

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»**

**за январь-декабрь 2024 года**

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 20 декабря 2023 года № 846 с изменениями от 27 февраля 2024 года № 157, от 10 октября 2024 года № 600, от 6 ноября 2024 года № 662 (далее - Программа), на 2024 год запланировано 31092,47611 тыс. руб., в том числе 4264,40000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 17735,60000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 9092,47611 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Региональные проекты**

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

**Реализация программ формирования современной городской среды:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано 16 641 555,25 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 264 400,00 рублей, средства областного бюджета – 9 735 600,00 рублей, средства местного бюджета – 2 641 555,25 рублей.

Реализация мероприятия муниципальной программы выполнена в полном объеме в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Набережная III этап от 19 декабря 2023 года № 135/23.

**2.2. Отраслевые проекты**

**Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства».**

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Пикалево:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано 10 678 833,17 рублей, в том числе средства областного бюджета – 8 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 2 678 833,17 рублей.

Реализация мероприятия муниципальной программы выполнена в полном объеме в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская от 15 декабря 2023 года № 130/23.

**2.3. Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано **1 378 615,65 рублей** – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения 4 марта 2024 года заключен муниципальный контракт № 035/24 на оказание услуг по строительному(техническому) контролю за ходом выполнения работ «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная III этап» на сумму **350 000,00 рублей.**

С целью завершения реализации проекта благоустройства общественной территории вдоль ул. Набережная III этап, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, заключено дополнительное соглашение № 4 от 29 августа 2024 года к муниципальному контракту № 135/23 от 19 декабря 2023 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Набережная III этап на сумму **753 087,51 рублей**.

Также с целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения заключены муниципальные контракты, а именно:

 - муниципальный контракт на оказание услуг по проверке определения достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне) № 126/24 от 3 декабря 2024 года на сумму **56 700,00 рублей.**

- муниципальный контракт по оказанию услуг по подготовке графических материалов для формирования раздела соучаствующего проектирования концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях № 116/24 от 14 ноября 2024 года на сумму **218 000,00 рублей.**

Реализация данных мероприятий муниципальной программы выполнена в полном объеме.

**Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано **2 393 472,04 рублей** – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения заключены муниципальные контракты, а именно:

-муниципальный контракт на оказание услуг по строительному(техническому) контролю за ходом выполнения работ «Благоустройство дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская» № 034/24 от 4 марта 2024 года на сумму **222 000,00 рублей**;

-муниципальный контракт на выполнение работ по устройству дворовой дренажной системы по адресу: г. Пикалево между многоквартирными домами № 20 и № 24 по ул. Заводская № 063/24 от 3 июня 2024 года на сумму **435 589,72 рублей**.

С целью реализации проекта благоустройства дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ выявленных в процессе выполнения работ по благоустройству дворовой территории, заключено дополнительное соглашение № 4 от 29 августа 2024 года к муниципальному контракту № 130/23 от 15 декабря 2023 года на сумму **1 067 883,32 рубля**.

- муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская (ремонт проезда у многоквартирного дома № 20 ул. Заводская) № 108/24 от 10 октября 2024 года на сумму **599 999,00 рублей.**

- муниципальный контракт на оказание услуг по проверке определения достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ «Благоустройство дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне» № 119/24 от 20 ноября 2024 года на сумму **68 000,00 рублей**.

Реализация данных мероприятий муниципальной программы выполнена в полном объеме.