|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  | Проектная часть | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Областной бюджет | 74 233,21920 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 9 174,89227 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **83 408,11147** | **0,00000** |
| *1.1* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| *1.2* | *Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер* | *Областной бюджет* | *74 233,21920* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *9 174,89227* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***83 408,11147*** | ***0,00000*** |
| 2 | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | Областной бюджет | 265,17188 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 32,77406 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **297,94594** | **0,00000** |
| *2.2* | *Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *265,17188* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *32,77406* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***297,94594*** | ***0,00000*** |
| 3 | Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | Областной бюджет | 60 461,35051 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 7 472,75119 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **67 934,10170** | **0,00000** |
| *3.1* | *Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *60 461,35051* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *7 472,75119* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***67 934,10170*** | ***0,00000*** |
| *3.1.1* | *Мероприятия по ремонту объектов теплоэнергетики: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей 2 магистральной линии по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Больничная от ТК-28Б до ул. Заводская ТК-25Б, ул. Молодежная от ТК-16Б до ТК-17Б/1, ул. Строительная от ТК-13Б до ул. Вокзальная ТК-52А* | *Областной бюджет* | *60 461,35051* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *7 472,75119* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***67 934,10170*** | ***0,00000*** |
|  | **Итого по проектной части** | **Областной бюджет** | **134 959,74159** | **0,00000** | **0%** |  |
| **Бюджет БМР** | **7 472,75119** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **9 207,66633** | **0,00000** |
| **Прочие источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ИТОГО** | **151 640,15911** | **0,00000** |
| Процессная часть | | | | | | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 43,1% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 12 901,60805 | 5 564,52188 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **12 901,60805** | **5 564,52188** |
| *4.1* | *Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 43,1% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *12 901,60805* | *5 564,52188* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***12 901,60805*** | ***5 564,52188*** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 4,6% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 5 230,93359 | 239,61705 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **5 230,93359** | **239,61705** |
| 5.1 | *Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 4,7% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *3 296,00000* | *156,21705* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***3 296,00000*** | ***156,21705*** |
| *5.2* | *Прочие мероприятия за счет дорожного фонда* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 4,3% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 934,93359* | *83,40000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 934,93359*** | ***83,40000*** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 7,7% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 548,20000 | 42,13451 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **548,20000** | **42,13451** |
| *6.1* | *Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 7,7% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *548,20000* | *42,13451* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***548,20000*** | ***42,13451*** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16,4% |  |
| Бюджет БМР | 3 429,16000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 52 458,30699 | 9 166,74070 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **55 887,46699** | **9 166,74070** |
| *7.1* | *Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 30,7% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *33 229,08325* | *10 211,90174* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***33 229,08325*** | ***10 211,90174*** |
| *7.2* | *Санитарная очистка и уличная уборка* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 72,1% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 874,22852* | *1 350,69073* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 874,22852*** | ***1 350,69073*** |
| *7.3* | *Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16,6, пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 8% |  |
| *Бюджет БМР* | *3 429,16000* | *274,56408* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***3 429,16000*** | ***274,56408*** |
| *7.4* | *Организация уличного освещения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 41,7% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *12 082,23624* | *5 033,60228* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***12 082,23624*** | ***5 033,60228*** |
| *7.5* | *Озеленение* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 76% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *581,10700* | *441,99222* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***581,10700*** | ***441,99222*** |
| *7.6* | *Техническое обслуживание сетей наружного освещения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 40,4% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *2 035,10000* | *821,74837* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***2 035,10000*** | ***821,74837*** |
| *7.7* | *Прочие мероприятия по благоустройству* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 28,1% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *2 656,55198* | *746,44159* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***2 656,55198*** | ***746,44159*** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 2 016,00000 | 421,63190 | 20,9% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 379,49237 | 79,36810 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **2 395,49237** | **501,00000** |
| *8.1* | *Мероприятия по реализации областного закона от 16.02.2024 10-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»* | *Областной бюджет* | *2 016,00000* | *421,63190* | 20,9% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *379,49237* | *79,36810* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***2 395,49237*** | ***501,00000*** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1 453,78978 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 453,78978** | **0,00000** |
| *9.1* | *Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 453,78978* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 453,78978*** | ***0,00000*** |
|  | **Итого по процессной части** | **Областной бюджет** | **2 016,00000** | **421,00000** | **32,2%** |  |
| **Бюджет БМР** | **3 429,16000** | **274,56408** |
| **Местный бюджет** | **72 972,33078** | ***24 532,65037*** |
| **Прочие источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ИТОГО** | **78 417,49078** | **25 228,21445** |
| 9 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 136 975,74159 | 421,00000 | **11%** |  |
| Бюджет БМР | 3 429,16000 | 274,56408 |
| Местный бюджет | 82 179,99711 | *24 532,65037* |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **230 057,64989** | **25 228,21445** |

**Пояснительная записка к**

**отчету по реализации программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения»**

**на 2025-2027 годы**

**по состоянию на 01.07.2025 года**

В рамках реализации **проектной части отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий»** 11 февраля 2025 года заключено Соглашение с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на софинансирование комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновским на 2025-2027 годы в количестве 70,5 га, в том числе в 2025 году – 23,5 га.

В рамках **отраслевого проекта «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»** выполнены следующие мероприятия:

с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области 5 февраля 2025 года заключено Соглашение на софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего средств, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет,  тыс. руб. | Протяженность  участка, м |
| Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей 2 магистральной линии по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Больничная от ТК-28Б до ул. Заводская ТК-25Б, ул. Молодежная от ТК-16Б до ТК-17Б/1, ул. Строительная от ТК-13Б до ул. Вокзальная ТК-52А | 67 934,10170 | 60 461,35051 | 7 472,75119 | 3 287,2 |

В рамках **процессной части раздела «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»**, исполнены следующие мероприятия:

**- обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования** – заключен муниципальный контракт №0145300006924000001 от 05.02.2024 года.

В 1 полугодии 2025 года осуществлялась перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 7 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Пикалевского городского поселения. Пробег транспортных средств автобусами среднего класса составил 60 947,8 км. За истекший период ООО «Пальмира» срывов рейсов не зафиксировано.

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам»** в 1 полугодии заключен и исполнен муниципальный контракт №011/25 от 15.01.2025 года на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Школьная, а также муниципальный контракт №054/25 от 23.04.2025 года на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по ремонту ул. Школьная.

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»** за отчетный период заключено 2 муниципальных контракта: на выполнение работ по обслуживанию элементов обустройства автомобильных дорог местного значения №022/25 от 10.02.2025 года и на выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов №003/25 от 15.01.2025 года.

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения»:**

**- мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий –** для сохранения сети дорог и обеспечения надлежащего содержания дорог общего пользования на территории муниципального образования в 1 полугодии 2025 года выполнялись работы по своевременной механизированной и ручной уборке и очистке дорог и тротуаров от наносной грязи, снега и случайного мусора в соответствии с муниципальным заданием.

- **санитарная очистка и уличная уборка территории**:

За отчетный период все выявленные несанкционированные свалки ликвидированы;

**- мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16,6, пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» -** заключен муниципальный контракт №0145300006925000015 от 10.03.2025 года на оказание услуг по организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде и снижение негативного воздействия на окружающую среду на территории Пикалевского городского поселения.

- **организация уличного освещения** – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания» - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения.

Оплата за потребленную электроэнергию, согласно выставленных счетов, произведена на 100%.

Показания приборов учета электроэнергии на 01.07.2025:

- Новли №сч. 35689547  -  44980 кВт;

- Ст.Пикалево №сч. 35567911- 11073 кВт, №сч.35568798 – 6047 кВт.

**- озеленение**

За отчетный период заключен и исполнен муниципальный контракт №028/25 от 18.02.2025 года на выпиловку деревьев в количестве 16 ед.

**- техническое обслуживание сетей наружного освещения:**

В 1 полугодии 2025 года заключен муниципальный контракт №0145300006924000071 на техническое обслуживание объектов уличного освещения.

За отчетный период выполнены следующие работы: замена ламп – 22 ед, замена светильников – 24 ед, ремонт светильников – 6 ед, установка светодиодных светильников – 8 ед, отключение новогодних украшений, обрезка веток, снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы.

- **прочие мероприятия по благоустройству**:

В 1 полугодии 2025 года заключен и исполнен муниципальный контракт №041/25 от 11.03.2025 года на оказание услуг по акарицидной обработке территории кладбища и дератизации, дезинфекции и дезинсекции контейнерных площадок;

Заключен муниципальный контракт №44096БО-3/11-25 от 17.03.2025 года на оказание услуг по обращению с ТКО (вывоз мусора с контейнерной площадки у кладбища);

Заключен муниципальный контракт №029/25 от 18.02.2025 года на выполнение работ по уборке контейнерных площадок от снега и мусора;

Заключен и исполнен муниципальный контракт №056/25 от 29.04.2025 на поставку светодиодных светильников уличного освещения.

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении»** 12 февраля 2025 года заключено Соглашение с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 16.02.2024 10-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» на ремонт тротуара по ул. Пионерская (от ул. Вокзальная до ул. Комсомольская) с устройством пешеходных переходов и поставкой и установкой знаков и пешеходных ограждений.

Во 2 квартале заключен и исполнен муниципальный контракт №069/25 от 11.06.2025 на выполнение работ по выпиловке деревьев вдоль ш. Спрямленное, в рамках контракта было выпилено 25 деревьев.

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела ЖКХ,ТиК А.К. Дудина