Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

за январь-сентябрь 2025 года

1. Общая информация

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 17 декабря 2024 года № 781 (с изменениями внесенными постановлением от 3 апреля 2025 года № 176, от 18 апреля 2025 года № 210, от 16 июля 2025 года № 374, от 18 сентября 2025 года № 457) (далее - Программа), на 2025 год запланировано 43823,90066 тыс. руб., в том числе 5033,70000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 20966,30000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 17823,90066 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

2. Реализация муниципальной программы

2.1. Региональные проекты

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация программ формирования современной городской среды:

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация программ формирования современной городской среды» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 24242,82938 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5033,70000 тыс. руб., средства областного бюджета Ленинградской области – 11966,30000 тыс. руб., средства местного бюджета – 7242,82938 тыс. руб.

С целью реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды № 41603102-1-2025-001 от 23 января 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 25 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000007 на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне) с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 24 242 829,38 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 7 272 848,81 рублей. Выполнение обязательств по выплате авансового платежа исполнено – 100 %.

Выполнение работ по муниципальному контракту завершено, оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме. Реализация мероприятия муниципальной программы завершена.

2.2. Отраслевые проекты

Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства».

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области:

Реализация мероприятий муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 12 003 961,04 рублей, в том числе средства областного бюджета – 9 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 3 003 961,04 рублей.

С целью реализации данного мероприятия муниципальной программы заключено соглашение с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 15-74750/2025 от 11 февраля 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 10 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000004 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 12 003 961,04 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 3 601 188,31 рублей. Выполнение обязательств по выплате авансового платежа исполнено – 100 %. Выполнение работ по муниципальному контракту завершено, оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме.

Реализация мероприятия муниципальной программы завершена.

2.3. Процессная часть

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 7 577 110,24 рублей – средства местного бюджета.

Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий:

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 7 337 110,24 рублей – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения заключены муниципальные контракты, а именно:

- на оказание услуг по разработке концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап и подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» № 01453000069250000031-1 от 21 февраля 2025 года на сумму 1 140 000,00 рублей (экономия 202 000,00 рублей). Оказание услуг по разработке концепции выполнено в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме.

- на оказание услуг по осуществлению строительного(технического) контроля за ходом выполнения работ на объекте: «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне)» № 052/25 от 14 апреля 2025 года на сумму 518 796,55 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения. В настоящее время инициирована приемка оказанных услуг.

- на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево Парк в г. Пикалево» II этап № 0145300006925000029 от 19 мая 2025 года, на сумму 4 400 000,00 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения. Срок оказания услуг до 25 сентября 2025 года. В настоящее время инициирована приемка оказанных услуг.

- на поставку и установку цветочницы со скамейкой на общественной территории вдоль ул. Бульварная на против многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне, на данное мероприятие запланировано 400 000,00 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения. Оказание услуг по поставке выполнено в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме.

- на поставку и установку цветочницы со скамейкой на общественной территории вдоль ул. Бульварная на против многоквартирного дома № 38 в 6 микрорайоне, на данное мероприятие запланировано 400 000,00 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения. Оказание услуг по поставке выполнено в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме.

- на устройство ограждения у баскетбольного кольца на общественной территории вдоль ул. Набережная, на данное мероприятие запланировано 276 313,69 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения. Срок оказания услуг до 10 октября 2025 года.

Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий:

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 240 000,00 рублей – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного(технического) контроля с лабораторным сопровождением за ходом выполнения работ на объекте: «Благоустройство дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне» № 058/25 от 30 апреля 2025 года в сумме 240 000,00 рублей. В настоящее время инициирована приемка оказанных услуг.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Областной бюджет | 11966,30000 | 11966,30000 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  |  | Федеральный бюджет | 5033,70000 | 5033,70000 |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7242,82938 | 7242,82938 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 24242,82938 | 24242,82938 |  |  |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды | Областной бюджет | 11966,30000 | 11966,30000 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  |  | Федеральный бюджет | 5033,70000 | 5033,70000 |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7242,82938 | 7242,82938 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 24242,82938 | 24242,82938 |  |  |
| 3 | Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | Областной бюджет | 9000,00000 | 9000,00000 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3003,96104 | 3003,96104 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 12003,96104 | 12003,96104 |  |  |
| 4 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Областной бюджет | 9000,00000 | 9000,00000 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3003,96104 | 3003,96104 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 12003,96104 | 12003,96104 |  |  |
| 5 | Итого по проектной части | Областной бюджет | 20966,30000 | 20966,30000 | 100% | Мероприятие выполнено |
|  |  | Федеральный бюджет | 5033,70000 | 5033,70000 |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10246,79042 | 10246,79042 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 36246,79042 | 36246,79042 |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 25,6% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7577,11024 | 1940,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 7577,11024 | 1940,00000 |  |  |
| 7 | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 26,44% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7337,11024 | 1940,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 7337,11024 | 1940,00000 |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 240,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 240,00000 | 0,00000 |  |  |
| 9 | Итого по процессной части | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 25,6% |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 7577,11024 | 1940,00000 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 7577,11024 | 1940,00000 |  |  |
| 10 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 20966,30000 | 20966,30000 | 87,14% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5033,70000 | 5033,70000 |  |  |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 17823,90066 | 12186,79042 |  |  |
|  |  | Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 43823,90066 | 38186,79042 |  |  |