ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»

подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

по итогам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за 2016 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период (квартал, год)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  стройки   (объекта) | Предусмотрено средств   в 2016 году | | | | Получено  субсидий в  2016 году | | Принятые в 2016  году бюджетные   обязательства | | | Выполне-  ние  капитало- вложений  в 2016  году по  данным  [формы](consultantplus://offline/ref=C9E103A17D79518C391B15415F9B372D8B6F2554BD5DB83E20BDF25C53A9E526099F77DF01C597Q4mDG) КС-3  накопи-  тельным  порядком | Перечислено средств   организациям   в 201\_6\_ году | | | | Остаток субси-  дий на  лицевых счетах | Примечания (перечень  основных  видов  выполнен-  ных работ, общее  состояние  строитель- ной готов- ности  объекта  (проц.),  причины  возникно-  вения  остатка  и т.д.) |
| всего | в том числе | | | феде- раль- ный  бюд-  жет | об-  ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2016 год | всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный  бюд-  жет | об-  ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный  бюд-  жет | феде- раль- ный  бюд-  жет | об-  ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный  бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация реконструкции канализационных коллекторов по ул. Больничной и ул. Спортивной, г. Пикалево | 998298 | 0 | 0 | 998298 | 0 | 0 | МУП «Водоканал г.Пикалево» | №022/15-Д от 27.04.2015 | 998298 | 0 | 998298 |  |  | 998298 | 0 | Готовность объекта 100%.  Работы завершены в 2015 году. Произведена оплата за выполненные строительно-монтажные работы в сумме -851593,34 руб,за услуги по строительному контролю -60575,86 руб. и за услуги по авторскому надзору -86128,8 рублей |

Целевое использование субсидий в сумме 998 298 (девятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто восемь )рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Заместитель главы администрации

МО «Город Пикалево» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Соловьева "6" июля 2016 года

(подпись)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Жолудева "6" июля 2016 года

(подпись)

Место печати

Исполнитель: Калинина Е.В. тел.8 813 66 407-17