ПАСПОРТ

# проекта, на реализацию которого претендует 
муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»

| 1. Название проекта | Ремонт дорог в частном секторе: ул. Строительная (от ул. Больничной до ул. Лесной); ремонт тротуара по ул. Школьной вдоль частных домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| --- | --- |
| 2. Место реализации проекта: наименование административного центра, территория административного центра, адрес или описание местоположения | г.Пикалево, частный сектор города |
| 3.Инициатор проекта: (инициативная комиссия, Ф.И.О. и телефон председателя) | инициативная комиссия части территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Липин Олег Александрович 8 (921)7478379 |
| 4. Численность жителей, проживающих на территории: чел. |  |
| административного центра - всего | 19 953 |
| на территории административного центра, на которой планируется реализация проекта |  |
| 5. Описание проекта: |  |
| 5.1.Типология проекта | автомобильные дороги и сооружения на них, благоустройство территории частного сектора |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | цель проекта - создание комфортных условий жизнедеятельности на части территории МО «Город Пикалево», обеспечение развития транспортного комплекса с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг, в том числе для граждан, проживающих в частном секторе МО «Город Пикалево»; задачи проекта - повышение уровня комплексного обустройства части территории МО «Город Пикалево», обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного назначения. |
| 5.3. Ожидаемые результаты | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево» Создание комфортных условий пребывания на территории частного сектора МО «Город Пикалево» |
| 6. Источники реализации проекта: |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, руб. | 2 393 364,00 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 2 136 730,00 |
| 6.1.2. местного бюджета | 237 415,00 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта |  |
| из них: вклад граждан (в стоимостном выражении, руб.): | 0 |
| финансовые ресурсы | 0 |
| материально-технические ресурсы | 0 |
| трудовое участие | 19 219,00 |
| вклад индивидуальных предпринимателей (в стоимостном выражении, руб.): | 0 |
| финансовые ресурсы | 0 |
| материально-технические ресурсы | 0 |
| вклад юридических лиц (в стоимостном выражении, руб.): | 0 |
| финансовые ресурсы | 0 |
| материально-технические ресурсы | 0 |

7. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |
| проектно- сметные работы | 4 квартал 2019 – 1 квартал 2020 года |
| подготовка конкурсной документации | 1 квартал 2020 года |
| проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2020 года |
| Ремонтно-строительные работы: |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуара в соответствии с муниципальным контрактом | 2-3 кварталы 2019 года |
| Приобретение оборудования: |  |
| Прочая деятельность (указать): |  |

8. Участники реализации проекта и благополучатели:

| Численность граждан, подтвердивших участие в реализации проекта (трудовое, финансовое, материально-техническое участие), чел. | 30 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 20 |
| Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подтвердивших участие в реализации проекта (финансовое, материально-технического участие), ед. (юр.л.) или ед. (и.п.) | 0 |
| Количество человек, которые получат пользу, пользуясь результатами реализации проекта, чел. | 405 |