**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Формирование комфортной городской среды МО «Город Пикалево»»**

 отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основногомероприятия | Фактначалареализациимероприятия | Факт окончанияреализациимероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | ЗаключеноКонтрактов (договоров) наотчетную дату,тыс. руб.[<4>](#Par1384) |
| предусмотреноМП | кассовоеисполнениена отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Благоустройство дворовых территорий |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.25, Театральный переулок 2, д.5,д.7 | 11.09.2017 | 31.12.2017 | 11563,9 | 0,0 | 1 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Горняков,д.15 | 11.09.2017 | 31.12.2017 | 2471,2 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **14035,1** | **13333,3** | **1** |
|  | Благоустройство общественной территории  |
| 3 | Сквер МУК ДК г.Пикалево | 18.09.2017 | 31.12.2017 | 7017,6 | 0,0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по программе** | **21052,7** | **0,0** | **2** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Формирование комфортной городской среды МО «Город Пикалево»**  отчетный период январь-сентябрь 2017 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной  программы в отчётном году, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчётную  дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. | Выполнено на отчётную дату (нарастающим  итогом), тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет |  Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Пикалево, ул.Школьная, д.25, Театральный переулок 2, д.5,д.7 | 4квартал | - | 3405,53 | 7580,13 | 578,24 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Горняков,д.15 | 4квартал | - | 727,77 | 1619,87 | 123,56 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого |  |  | 4133,3 | 9200,0 | 701,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Благоустройство общественной территории |  |  |  |
| 2.1 | Сквер МУК ДК г.Пикалево | 4квартал | - | 2066,7 | 4600,0 | 350,9 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |
|  | Итого |  |  | 2066,7 | 4600,0 | 350,9 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | 6200,0 | 13800,0 | 1052,7 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Формирование комфортной городской

 среды МО «Город Пикалево»

за 9 месяцев 2017 года

Программа «Формирование комфортной городской среды МО «Город Пикалево»

реализуется в один этап.

 По результатам электронного аукциона в сентябре 2017 года заключено 2 муниципальных контракта:

«выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» и «выполнение работ по благоустройству общественной территории»

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина