Отчет

о реализации муниципальной программы

МО «Город Пикалево» [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

Отчетный период: 2018 год

Ответственный исполнитель: Калинина Е.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1  Внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | 1 | 100 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Замена узлов учета тепловой энергии и теплоносителя |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | Замена теплового пункта-2 ед. и теплосчетчика-1 ед | 100% |
|  | Основное мероприятие 2.2  Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  | 1 | 100 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Замена ламп на светодиодные |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  | Приобретено 50 ламп | 100% |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 605,4 |  |  |  | 605,4 |  |  |  | 605,4 |  | 2 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.Техническое обслуживание сетей наружного освещения |  |  | 592,6 |  |  |  | 592,6 |  |  |  | 592,6 |  | Замена ламп-187 ед., уст-ка опор-3ед., отключение и подключение нов. иллюм.-40ед.,ремонт свет-в-32ед., ус-ка светильников-9ед.,замена проводов-138м | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.2. Уличное освещение |  |  | 11988,65311 |  |  |  | 11278,21659 |  |  |  | 11338,14183 |  | 1386,556тыс КВт/час | 94% |
|  | Мероприятие 3.1.3.  Содержание зеленых насаждений |  |  | 2239,245 |  |  |  | 2203,24248 |  |  |  | 2203,24248 |  |  | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.4.  Санитарная очистка и уличная уборка территории |  |  | 3981,01723 |  |  |  | 3981,01723 |  |  |  | 3981,01723 |  | 2092 тн мусора | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.5.  Ремонт малых форм |  |  | 107,529 |  |  |  | 107,52889 |  |  |  | 107,52889 |  | Ремонт малых форм  Приобретение малых форм | 100% |
|  | Мероприятие 3.1.6.Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 388,391 |  |  |  | 189,163 |  |  |  | 189,163 |  | Аккарицид-ная обработка кладбища-196,8 тыс.м.кв.,  установка контейнерной площадки-1ед. | 48,7% |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | 19297,43534 |  |  |  | 18351,768  19 |  |  |  | 18411,69354 |  | 10 | 95,41 |
|  | Итого по программе |  |  | 19297,43534 |  |  |  | 18957,16819 |  |  |  | 19017,09354 |  | 12 | 98,55 |

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2018-2019 годы»

за 2018 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы состоит из трех подпрограмм.

В 2018 году осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета двух подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» и «Благоустройство территории МО «Город Пикалево».

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» реализованы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Показатели | | % исполнения |
| план | факт |
| Внедрение ресурсоснабжающих технологий в сферу ЖКХ |  |  |  |
| 1.Замена узлов учата тепловой энергии и теплоносителя.  Замена теплового пункта на ИТП с коммерческим узлом учета тепловой энергии и теплоносителя с установкой теплосчетчика МУ ФОК г.Пикалево :зал тяжелой атлетики и стадион и замена теплосчетчика в здании хоккейной коробки | 3 ед. | 3 ед. | 100 |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  |  |  |
| 2.Замена ламп на светодиодные (МКУ «Центр АХО»: здание администрации) | 50 шт. | 50 шт. | Приобретно-50 ед. установлено-30 ед. |

Экономия энергоресурсов ( электроэнергия- Квт/ч) от реализации мероприятия по замене ламп запланирована на 2020 год.

Оценка эффективности подпрограммы высокая – 1 (100 %).

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» реализованы следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Оценка эффективности |  |
| Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства в соответствии с действующим законодательством |  |  |
| 1. Обеспечение уличного освещения | 1  2 мероприятия | Поставка электроэнергии по заключенным договорам осуществлялась для городского освещения улиц (ООО «РКС-энерго»)- 1343 559 КВт/ч и сельских сетей уличного освещения (с ОАО «Петербургская сбытовая компания») – 42 997 КВт/час.  Заключен Энергосервисный контракт (ООО «Энергосервис») с целью получения экономии энергетических ресурсов по сельским сетям уличного освещения.  За ноябрь -декабрь экономия электроэнергии составила-4581 КВт/ч.  Всего 1391137 Квтч/1402268 |
| 2.Техническое обслуживание сетей уличного освещения | 1  1 мероприятие | Отключений уличного освещения в течении года не было.  Заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети».  В течении года аварийных ситуаций не было.  Выполнены следующие работы:  замена ламп-187 ед.,  замена контактора-1 ед.  установка опор (б/у) по адресам: ул.Комосольская (пешеходный переход к ДОУ№6) тротуар к ДОУ №6, ул.Пионерская (напротив въезда в ДОУ№6)-3ед.,  отключение и подключение новогодней иллюминации-40ед.,  ремонт новогодней илюминации -6 ед.,  ремонт светильников-32ед.,  установка новых светильников по заявкам жителей города ( по адресам:Театральный пер.2, д.,д.7; ул.Самойловская ж/з Обрино в районе д.32А (2ед.), Строительный пер. д.17, ул.Комсомольская д.3, ул.Заводская д.22)-7ед.,  замена проводов-138м,  содержание аварийно-диспетчерской службы |
| 3. Содержание зеленых насаждений | 1  2 мероприятия | В рамках заключенных контрактов выполнены следующие работы:  уход за деревьями (обрезка поросли и сухих веток, побелка)-565 деревьев,  выкашивание травы-339210 м.кв.,  посадка и уход за цветами-1118,75м.кв, уход за кустарниками-8800п.м.,  валка деревьев-79 ед.  обработка химическими средствами борщевика-70268 м.кв. |
| 4.Санитарная очистка и уличная уборка территории | 1  1 мероприятие | Несанкционированные свалки отсутствуют. Целевой показатель выполнен на 100%.  За 2018 год собрано, вывезено на полигон и утилизировано 2092 тн мусора.  В рамках контракта содержались контейнерный площадки по адресам: ул.Зеленая 2, ул.Подлипская, кладбище |
| 5.Ремонт малых форм | 1  2 мероприятия | Ремонт скамеек, рекламных конструкций, газонного ограждения, покраска вазонов и урн, остановочного павильона, ремонт обелиска и территории к обелиску.  Приобретены бетонные полусферы в количестве 21 шт и установлены напротив здания МУК ДК г.Пикалево |
| 6.Прочие мероприятия по благоустройству | 0,67  3 мероприятия | Проведена аккарицидная обработка кладбища- 196793,34 м.кв.  Установлена контейнерная площадка по адресу ул.Новогузеевская (на перекрестке с ул.Гузеевская)-1ед.  Не исполнены мероприятия по поставке прожекторов и новогодних украшений на общую сумму 199228 рублей.  В конце года был снижен лимит денежных средств на заключение контрактов до 100 т.р. с единственным поставщиком. Проводить закупку иным способом было из-за сроков проведения было не целесообразно.  2/3=0,67 |

Оценка эффективности подпрограммы Благоустройство территории МО «Город Пикалево» высокая, составляет- 90,9% (1х10 мероп/11х100%)

Оценка эффективности программы высокая, составляет- 92,3(1\*12/13х100%).

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина