**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,**

# отчетный период январь-март 2019 г.

Ответственный исполнитель: **Отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного  мероприятия | Факт  начала  реализации  мероприятия | | Факт окончания  реализации  мероприятия | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  Контрактов (договоров) на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<4>](#Par1384) |
| предусмотрено  МП | кассовое  исполнение  на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 1 | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения |  | |  | | 553,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения |  | |  | | 553,90000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого:** | | | | | **553,90000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора | | 01.04.2019 | |  | 36,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1 | Замена ламп на светодиодные в зданиях бюджетного сектора | |  | |  | 36,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** | |  | |  | **36,40000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | с 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 13372,10994 | 4509,89076 | 11789,805 |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  | |  | | 470,85200 | 0,00000 | 0 |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей |  | |  | | 656,50000 | 134,15836 | 656,50000 |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | с 21.03.2018 | | 01.12.2018 | | 2328,80000 | 0,00000 | 2317,15600 |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории | с 01.01.2018 | | 30.06.2018 | | 2274,50000 | 52,54600 | 721,42400 |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм |  | |  | | 277,20000 | 0,00000 | 0 |
| 3.1.6 | Акарицидная обработка |  | |  | | 67,40000 | 0,00000 | 0 |
| 3.1.6 | Прочие мероприятия |  | |  | | 143,90000 | 0,00000 | 0 |
|  | **Итого:** | | | | | **19591,26194** | **4696,59512** | **15484,88500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по программе** | **20181,56194** | **4696,59512** | **15484,88500** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

**Отчёт о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы,**

# отчетный период январь-март 2019 г.

Ответственный исполнитель: **отдел ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной   программы в отчётном году, тыс. руб. | | | | Фактическое исполнение  расходов на отчётную   дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | | Выполнено на отчётную дату (нарастающим   итогом), тыс. руб. | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. | Получение возможности для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | - | - | - | - | 553,90000 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 00,0 | - |
|  | **Итого** | **-** | **-** | **-** | **-** | **553,9000** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Город Пикалево» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий бюджетного сектора |  |  |  |  | 36,40000 | **-** | **-** | **-** | 0,0 | **-** | **-** | **-** | 0,0 | **-** |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **36,40000** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **-** |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»  Основное мероприятие 3.1Обеспечение эксплуатации объектов внешнего благоустройства с действующим законодательством: | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение уличного освещения территории | 1 квартал | год | **-** | **-** | 13372,10994 | **-** | **-** | **-** | 4037,98211 | **-** | **-** | **-** | 4037,98211 | **-** |
| 3.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения |  |  |  |  | 470,85200 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей | 1 квартал | год | **-** | **-** | 656,50000 | **-** | **-** | **-** | 177,82840 | **-** | **-** | **-** | 177828,40 | **-** |
| 3.1.3 | Обеспечение озеленения территории | **-** |  | **-** | **-** | 2328,80000 | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | - | **-** |
| 3.1.4 | Санитарная очистка и уличная уборка территории |  |  | **-** | **-** | 2274,50000 | **-** | **-** | **-** | 381,87000 | **-** | **-** | **-** | 38187000 | **-** |
| 3.1.5 | Ремонт малых форм | - | - | **-** | **-** | 277,20000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.1.6 | Прочие мероприятия |  |  |  |  | 143,90000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого |  |  | - | - | **19591,26194** | **-** | **-** | **-** | **4597,68051** | **-** | **-** | **-** | **4597,68051** |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **-** | **-** | **20181,56194** | **-** | **-** | **-** | **4597,68051** | **-** | **-** | **-** | **4597,68051** | **-** |

Исполнитель: Калинина Е.В.

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры

и благоустройства, повышение энергоэффективности

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

за 1 квартал 2019 года

Программа «Развитие коммунальной , жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы состоит из трех подпрограмм.

В 1 квартале 2019 года осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Пикалево»:

- обеспечение уличного освещения – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания » - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения.

В 1 квартале фактическое потребление электроэнергии составило 457277 Квт/час, процент исполнения за 1 квартал -96,4%, % исполнения к году-33,1;

- энергосервисный контракт- с начала действия контракта экономия потребления электроэнергии в жилых зонах: Станция Пикалево, Новли составила 10564 КВТ/час, в том числе 1 квартал 2019 -5983 Квт/ч, что составило 72% против запланированных 73%.

- мероприятия по содержанию и обслуживанию инженерных сетей: заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на обслуживание сетей уличного освещения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» «Восточные электрические сети». В 1 квартале выполнены следующие работы: замена ламп-35 ед, ремонт светльников-6 ед, отключение новогодней иллюминации -40 ед., установка новых светильников -3 ед. (Полевая,17 (предписание ОГИБДД), по просьбам жителей: ул.Полевая, ул.Зеленая-2, д.20-22); снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы;

- санитарная очистка и уличная уборка территории- заключено 2 муниципальных контракта: с единственным поставщиком и по результатам аукциона.

За 1 квартал вывезено -151,527 тн мусора, в том числе контейнеры-130,737 тн в частном секторе , несанкционированные свалки – 20,79 тн.

Исполнитель:

Заместитель заведующего отделом ЖКХ,ТиК Е.В.Калинина