# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

# за январь-сентябрь 2024 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 20 декабря 2023 года № 846 с изменениями от 27 февраля 2024 года № 157 (далее - Программа), на 2024 год запланировано 31092,47611 тыс. руб., в том числе 4264,40000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 17735,60000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 9092,47611 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Региональные проекты**

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

**Реализация программ формирования современной городской среды:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано 16 641 555,25 рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 264 400,00 рублей, средства областного бюджета – 9 735 600,00 рублей, средства местного бюджета – 2 641 555,25 рублей.

Реализация мероприятия муниципальной программы выполнена в полном объеме в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Набережная III этап от 19 декабря 2023 года № 135/23.

**2.2. Отраслевые проекты**

**Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства».**

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Пикалево:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано 10 678 833,17 рублей, в том числе средства областного бюджета – 8 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 2 678 833,17 рублей.

Реализация мероприятия муниципальной программы выполнена в полном объеме в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская от 15 декабря 2023 года № 130/23.

**2.3. Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»**

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

**Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано **1 103 087,51 рублей** – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения 4 марта 2024 года заключен муниципальный контракт № 035/24 на оказание услуг по строительному(техническому) контролю за ходом выполнения работ «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная III этап» на сумму **350 000,00 рублей.**

С целью завершения реализации проекта благоустройства общественной территории вдоль ул. Набережная III этап, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, заключено дополнительное соглашение № 4 от 29 августа 2024 года к муниципальному контракту № 135/23 от 19 декабря 2023 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Набережная III этап на сумму **753 087,51 рублей**.

Реализация данных мероприятий муниципальной программы выполнена в полном объеме.

**Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2024 г. запланировано **2 669 000,18 рублей** – средства местного бюджета.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы администрацией Пикалевского городского поселения заключены муниципальные контракты, а именно:

-муниципальный контракт на оказание услуг по строительному(техническому) контролю за ходом выполнения работ «Благоустройство дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская» № 034/24 от 4 марта 2024 года **на сумму 222 000,00 рублей**;

-муниципальный контракт на выполнение работ по устройству дворовой дренажной системы по адресу: г. Пикалево между многоквартирными домами № 20 и № 24 по ул. Заводская № 063/24 от 3 июня 2024 года **на сумму 435 589,72 рублей**.

С целью реализации проекта благоустройства дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ выявленных в процессе выполнения работ по благоустройству дворовой территории, заключено дополнительное соглашение № 4 от 29 августа 2024 года к муниципальному контракту № 130/23 от 15 декабря 2023 года **на сумму 1 067 833,32 рубля**.

Реализация данных мероприятий муниципальной программы выполнена в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальной программы запланировано заключение муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 20 по ул. Заводская запланировано **на сумму 599 999,00 рублей** и на выполнение работ по устройству дворовой дренажной системы по адресу: г. Пикалево между многоквартирными домами № 24 и № 26 по ул. Заводская **на сумму 343 528,14 рублей.**

Реализация данных мероприятий запланирована на IV квартал 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | | Прочие источники | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Региональный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | **4264,40000** | **9735,60000** |  | | **2641,55525** |  | | **4264,40000** | **9735,60000** |  | **2641,55525** |  | **4264,40000** | | **9735,60000** |  | **2641,55525** | **-** | 100% | |  |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 4264,40000 | 9735,60000 |  | | 2641,55525 |  | | 4264,40000 | 9735,60000 |  | 2641,55525 |  | 4264,40000 | | 9735,60000 |  | 2641,55525 |  | 100% | |  |
| **2.** | **Отраслевой проект**  **«Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»** |  | **8000,00000** |  | | **2678,83317** |  | |  | **8000,00000** |  | **2678,83317** |  |  | | **8000,00000** |  | **2678,83317** |  | 100% | |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Пикалево |  | 8000,00000 |  | | 2678,83317 |  | |  | 8000,00000 |  | 2678,83317 |  |  | | 8000,00000 |  | 2678,83317 |  | 100% | |  |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»** |  |  |  | | **3772,08769** |  | |  |  |  | 2 828,56055 |  |  | |  |  | 2 828,56055 |  | 75% | |  |
| 3.1. | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  | | 1103,08751 |  | |  |  |  | 1103,08751 |  |  | |  |  | 1103,08751 |  | 100% | |  |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  |  |  | | 2669,00018 |  | |  |  |  | 1725,47304 |  |  | |  |  | 1725,47304 |  | 64,7% | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **4264,40000** | **17735,60000** |  | | **9092,47611** |  | | **4264,40000** | **17735,60000** |  | **8148,94897** |  | **4264,40000** | | **17735,60000** |  | **8148,94897** |  | **97%** | |  |