**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Управление и распоряжение имуществом и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения», утв. постановлением администрации Пикалевского городского поселения от 28 декабря 2024 года № 844

Отчетный период: январь - март 2025 года

Ответственный исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

Ответственный исполнитель О.А. Васильева

Согласовано:

Заместитель главы администрации Е.А. Соловьева

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирование | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Процессная часть** |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»**  | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 20,80% |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 750,00000 | 121,54850 |
| Местный бюджет | 10837,60000 | 2416,67157 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **11587,60000** | **2538,22007** |
| 2 | 1.1. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 35,60% |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3294,86800 | 1174,29055 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **3294,86800** | **1174,29055** |
| 3 | 1.2. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16,50% |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 6792,73200 | 1120,83252 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **6792,73200** | **1120,83252** |
| 4 | 1.3.Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16,20% |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 750,00000 | 121,54850 |
| Местный бюджет | 750,00000 | 121,54850 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1500,00000** | **243,09700** |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 599,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **599,00000** | **0,00000** |
| 10 | Мероприятие 2.1 Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции  | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 599,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **599,00000** | **0,00000** |
| 13 | Итого по процессной части | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 750,00000 | 121,54850 |
| Местный бюджет | 11436,60000 | 2416,67157 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **12186,60000** | **2538,22007** |
| 14 | Итого по муниципальной программе | Федеральные бюджет | 0,00000 | 0,00000 | - |   |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет БМР | 750,00000 | 121,54850 |
| Местный бюджет | 11436,60000 | 2416,67157 |
| Прочие источники  | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **2538,22007** |

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы Васильева О.А.

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы **«Управление и распоряжение имуществом и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения»** (далее - муниципальная программа) за 1 квартал 2025 года.

 В 2025 году программа осуществляется путем реализации следующих Комплексов процессных мероприятий:

1. «Управление муниципальной собственностью»: мероприятия «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью», «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов»; «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения».

2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: «Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции».

Всего по программе в 2025 году запланировано **12186,60000** тыс.руб., по состоянию на 01.04.2025 выполнено мероприятий на **2 538,22007** тыс.руб. (20,8%). Низкий процент исполнения объясняется тем, что часть работ (кадастровые, землеустроительные работы, строительство) необходимо проводить во втором, третьем квартале года.

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.04.2025:

 **Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»:** по мероприятию по мероприятию 1.1 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» за 1 квартал 2025 года использовано 1 174,29055 тыс.руб. на оплату выполнения следующих работ, услуг: ремонт муниципальной квартиры, оплата за потребленную теплоэнергию, электроэнергию, на муниципальных объектах, содержание пустующих помещений, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), техническое обслуживание газовых сетей, электроустановок, услуги по оценке объектов; экспертиза тарифа (коммерческий найм);

 по мероприятию 1.2. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 1120,83252 тыс.руб. (оплачены счета за январь- февраль 2025 года). На 01.04.2025 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 41041,5 кв.м.;

 по мероприятию 1.3 «Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения» использовано 243,097 тыс.руб., в том числе на уборку помещений автостанции 220,000 тыс.руб., на коммунальные расходы 23,097 тыс.руб. Средства используются в соотношении 50% за счет бюджета БМР, 50% за счет местного бюджета;

**Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:** средства на снос аварийного МКД запланированы на 3 квартал 2025 года.

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева