**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в Пикалевском городском поселении на 2024-2026 годы»

Отчетный период: январь - сентябрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Дудина Алиса Константиновна

Подпись ответственного

исполнителя муниципальной программы А.К. Дудина



Исполнитель:

Ведущий специалист отдела ЖКХ,ТиК А.К. Дудина

Пояснительная записка к

отчету по реализации программы

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства,

повышение энергоэффективности в Пикалевском городском поселении»

на 2024-2026 годы

по состоянию на 01.10.2024 года

 В рамках реализации **проектной части Федерального отраслевого проекта «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»,** 20 июня 2022 года заключено Соглашение с Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами на софинансирование мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022-2024 годы в количестве 40 ед., в том числе в 2024 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего средств, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Кол-во, ед. |
| утверждено | 3235,06000 | 2879,20000 | 355,86000 | 10 |
| заключен муниципальный контракт | 2764,94469 (2477,21369+317,731) | 2487,49783 (2204,71758+282,78025) | 307,44686 (272,49611+34,95075) | 11 |

В том числе по адресам:

1. ж/з Обрино, ул. Самойловская, д. 39,

2. ж/з Обрино, ул. Огородная, д. 8а,

3. ж/з Обрино, ул. Огородная, д. 15,

4. ж/з Новли, ул. Центральная, д. 1,

5. ж/з Новли, ул. Центральная, д. 34,

6. ж/з Гузеево,

7. ул. Советская, д. 18,

8. Ленинградское шоссе, напротив д. 68,

9. Станция Пикалево, напротив д. 5а,

10. Новая деревня, напротив д. 37а,

11. Ленинградское шоссе, напротив д. 30

За отчетный период создано 10 мест (площадок) для накопления ТКО, муниципальный контракт исполнен и оплачен.

Заключен муниципальный контракт на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу: Ленинградское шоссе, напротив д. 30.

**В рамках раздела «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения», исполнены следующие мероприятия:**

- **организация уличного освещения** – заключено 2 (два) договора энергоснабжения с единственным поставщиком: с ООО «РКС-энерго» - поставка электроэнергии для городского освещения улиц, с ОАО «Петербургская сбытовая компания» - поставка электроэнергии для сельских сетей уличного освещения.

Оплата за потребленную электроэнергию, согласно выставленных счетов, произведена на 100%.

Показания приборов учета электроэнергии на 01.10.2024:

- Новли №сч. 35689547  -  40895 кВт;

- Ст.Пикалево №сч. 35567911- 10093 кВт, №сч.35568798 – 5305 кВт.

**- техническое обслуживание сетей наружного освещения:**

В 1 квартале 2024 года заключен и исполнен муниципальный контракт №140/23 на техническое обслуживание объектов уличного освещения.

С 1 марта 2024 года заключен муниципальный контракт №0145300006924000006 на техническое обслуживание объектов уличного освещения.

За отчетный период выполнены следующие работы: замена ламп – 29 ед, замена светильников – 30 ед, ремонт светильников – 6 ед, установка светодиодных светильников – 8 ед, отключение новогодних украшений – 76 шт, снятие показаний приборов учета электроэнергии, обслуживание диспетчерской службы.

**- озеленение**

В 1 квартале 2024 года запланированы и исполнены мероприятия по выпиловке деревьев в количестве 30 ед.

За отчетный период заключен муниципальный контракт на оказание услуг по озеленению и содержанию зеленых насаждений, запланированные работы были выполнены на 100% - площадь зеленых насаждений, находящихся в надлежащем состоянии – 446 372 кв.м.

- **санитарная очистка и уличная уборка территории**:

За отчетный период убрано 223,33 тн мусора. На 01.10.2023 года выявленные несанкционированные свалки ликвидированы;

- **прочие услуги**:

За отчетный период выполнена уборка контейнерных площадок от снега и мусора на общую сумму 291 230,40 рублей;

Выполнены и оплачены работы по установке 38 светодиодных светильников на Ленинградском шоссе.

Оказаны услуги по дератизации 45 контейнерных площадок и акарицидной обработке территории Пикалевского городского кладбища.

Осуществлена поставка 30 светодиодных светильников мощностью 55 Вт., 10 светодиодных светильников мощностью 100 Вт, 27 светодиодных светильников мощностью 80 Вт, 28 кронштейнов для консольных светильников и 8 кронштейнов «Пересвет».

Осуществлена поставка и установка 3 опор уличного освещения на ул. Вокзальная.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по уборке мусора с территории Пикалевского городского кладбища.

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела ЖКХ,ТиК А.К. Дудина