Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие транспортного комплекса в Пикалевском городском поселении»**

**на 2024-2026 годы за 3 квартал 2024 года**

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в Пикалевском городском поселении» на 2024-2026 годы, утвержденной постановлением администрации от 19 декабря 2023 года №  840 (с изменениями) (далее - Программа), на 2024 год запланировано 41241,95146 тыс.руб. из бюджета Пикалевского городского поселения и 6072,19186 тыс.руб. из областного бюджета Ленинградской области.

3

**2. Реализация муниципальной программы**

2.1. Проектная часть

В 2024 году предусмотрена реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в рамках отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». Реализация мероприятий планируется в 3 квартале 2024 года. В настоящее время работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Подъезд №1 к СНТ «Металлург-1» и Подъезд №2 к СНТ «Металлург-1» выполнены.

**2.2. Процессная часть**

Процессная часть включает следующие комплексы процессных мероприятий:

1.Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» в 2024 году осуществляется путем реализации мероприятия «Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования».

В 1-3 квартале 2024 году в рамках данного мероприятия осуществлялась перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 7 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Пикалевского городского поселения в соответствии с заключенными муниципальными контрактами №141/23 от 28.12.2023, № 0145300006924000001 от 05.02.2024на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Пикалевского городского поселения. За истекший период ООО «Пальмира» срывов рейсов не зафиксировано.

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

-В рамках содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для сохранения сети дорог и обеспечения надлежащего содержания дорог общего пользования на территории муниципального образования в 1-3 квартале 2024 года выполнялись работы по своевременной механизированной и ручной уборке и очистке дорог и тротуаров от наносной грязи, снега и случайного мусора в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования, ремонту и обслуживанию дорожных знаков и искусственных дорожных нервностей.

В целях Реализации мероприятия «Ремонт автомобильных дорог» в соответствии с заключенным контрактом выполнены работы по ремонту тротуара вдоль ул. Спортивная стоимостью 2373,88952 тыс.руб. Выполненные работы оплачены.

В рамках реализации Прочих мероприятий, связанных с ремонтом дорог и дворовых территорий» в 1 квартале 2024 года в соответствии с муниципальным контрактом №011/24 от 24.01.2024 проведена проверка достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд№1 к СНТ «Металлург -1» г.Пикалево и Подъезд №2 к СНТ «Металлург-1» г.Пикалево и получено положительное заключение, стоимостью 6106,99710 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» в соответствии сзаключенным муниципальным контрактом выполняются работы по техническому обслуживанию трех светофорных объектов.

Выполнены работы по устройству посадочной и остановочной площадки с установкой автобусного павильона, скамейки и урны на остановочном пункте 3 микрорайон, стоимостью 457,34138.

Выполнены работы по устройству посадочной и остановочной площадки на остановочном пункте ТСН «Строитель», стоимостью 250,0 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту светофорного объекта на пересечении ул. Советская, ул. Вокзальная, стоимостью 590 тыс.руб.

Заведующий ОЖКХ, Т и К Ю.С. Лебедева

Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортного комплекса в Пикалевском городском поселении» на 2024-2026 годы

Отчетный период: январь - сентябрь 2024 года

Ответственный исполнитель: Лебедева Ю.С.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в Пикалевском городском поселении» на 2024-2026 годы** |
| Проектная часть |
| **1** | **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** |  | **6072,19186** |  | **61,33532** |  |  | 0 |  | **0** |  |  | 0 |  | **0** |  |  | 0% |
| **1.1.** | Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области |  | **6072,19186** |  | **61,33532** |  |  | 0 |  | **0** |  |  | 0 |  | **0** |  |  | 0% |
| Процессная часть |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»** |  |  |  | **12487,68731** |  |  |  |  | **8458,81078** |  |  |  |  | **8458,81078** |  |  | 67,7% |
| 1.1. | Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на территории муниципального образования |  |  |  | 12487,68731 |  |  |  |  | 8458,81078 |  |  |  |  | 8458,81078 |  |  | 67,7% |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам»** |  |  |  | 28692,92883 |  |  |  |  | 20195,45779 |  |  |  |  | 20195,45779 |  |  | 70,4 % |
| 2.1. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 22119,36400 |  |  |  |  | 16090,551560 |  |  |  |  | 16090,55156 |  |  | 72,7% |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 2913,83541 |  |  |  |  | 2373,88952 |  |  |  |  | 2373,88952 |  |  | 81,5 % |
| 2.3. | Прочие мероприятия, связанные с ремонтом дорог и дворовых территорий |  |  |  | 150,00000 |  |  |  |  | 33,70000 |  |  |  |  | 33,70000 |  |  | 22,5% |
| 3.4. | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  | 3509,72942 |  |  |  |  | 1697,31671 |  |  |  |  | 1697,31671 |  |  | 48,4% |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **6072,19186** |  | **41241,95146** |  |  |  |  | **28654,26857** |  |  |  |  | **28654,26857** |  |  | **60,6%** |