# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

# за январь-июль 2025 года

**1. Общая информация**

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении», утвержденной постановлением администрации от 17 декабря 2024 года № 781 (с изменениями внесенными постановлением от 3 апреля 2025 года № 176, от 18 апреля 2025 года № 210) (далее - Программа), на 2025 год запланировано 43547,58697 тыс. руб., в том числе 5033,70000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 20966,30000 тыс. руб. - средства областного бюджета Ленинградской области, 17547,58697 тыс. руб. - средства бюджета Пикалевского городского поселения.

**2. Реализация муниципальной программы**

**2.1. Региональные проекты**

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

**Реализация программ формирования современной городской среды:**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация программ формирования современной городской среды» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 24242,82938 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5033,70000 тыс. руб., средства областного бюджета Ленинградской области – 11966,30000 тыс. руб., средства местного бюджета – 7242,82938 тыс. руб.

С целью реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды № 41603102-1-2025-001 от 23 января 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 25 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000007 на выполнение работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне) с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 24 242 829,38 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 7 272 848,81 рублей. Выполнение обязательств по выплате авансового платежа исполнено – 100 %.. Срок выполнения работ до 1 сентября 2025 года.

**2.2. Отраслевые проекты**

**Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства».**

**Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области:**

Реализация мероприятий муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланирована на 2-3 квартал 2025 года.

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 12 003 961,04 рублей, в том числе средства областного бюджета – 9 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 3 003 961,04 рублей.

С целью реализации данного мероприятия муниципальной программы заключено соглашение с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 15-74750/2025 от 11 февраля 2025 года.

В целях реализации мероприятий, по итогам проведения конкурентной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 10 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 0145300006925000004 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне с подрядной организацией ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на сумму 12 003 961,04 рублей с авансированием в размере 30% от цены муниципального контракта – 3 601 188,31 рублей. Выполнение обязательств по выплате авансового платежа исполнено – 100 %. Срок выполнения работ до 1 сентября 2025 года.

**2.3. Процессная часть**

**Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий»**

**Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 7 060 796,55 рублей – средства местного бюджета. Реализация данного мероприятия запланирована на 2-4 квартал 2025 года, а именно:

С целью подготовки заявки на участие в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальной программой было запланировано 2 282 000,00 рублей. По итогам проведения конкурентной процедуры в соответствии с Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрацией Пикалевского городского поселения 21 февраля 2025 года заключен муниципальный контракт № 01453000069250000031-1 «На оказание услуг по разработке концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап и подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» с индивидуальным предпринимателем Кириленко Ольга Владимировна на сумму 1 140 000,00 рублей. По итогам проведения закупки образовалась экономия в сумме 1 142 000,00 рублей. Оказание услуг по разработке концепции выполнено в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата по муниципальному контракту выполнена в полном объеме. (снята экономия в размере 540 000,00 рублей)

С целью реализации мероприятий муниципальной программы во втором квартале заключены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по осуществлению строительного(технического) контроля за ходом выполнения работ на объекте: «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив многоквартирных домов № 37 и № 38 в 6 микрорайоне)» № 052/25 от 14 апреля 2025 года на сумму 518 796,55 рублей. Срок оказания услуг до 1 сентября 2025 года;

- на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево Парк в г. Пикалево» II этап № 0145300006925000029 от 19 мая 2025 года, на сумму 4 400 000,00 рублей. Срок оказания услуг до 25 сентября 2025 года.

С целью реализации мероприятий муниципальной программы в третьем квартале планируется заключение муниципального контракта на поставку и установку цветочницы со скамейкой на общественной территории вдоль ул. Бульварная на против многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне, на данное мероприятие запланировано 400 000,00 рублей, средства местного бюджета Пикалевского городского поселения

**Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий:**

На реализацию данного мероприятия на 2025 г. запланировано 240 000,00 рублей – средства местного бюджета. Реализация данного мероприятия запланирована на 3 квартал 2025 года

В целях заключения муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению строительного(технического) контроля с лабораторным сопровождением за ходом выполнения работ на объекте: «Благоустройство дворовой территории вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне» использована экономия денежных средств в сумме 240 000,00 рублей, образовавшаяся в результате разработки концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап и подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проектная часть | | | | | |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Областной бюджет | 11966,30000 | 3589,89000 | 30% |  |
| Федеральный бюджет | 5033,70000 | 1510,11000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 7242,82938 | 2172,84881 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **24242,82938** | **7272,84881** |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды | Областной бюджет | 11966,30000 | 3589,89000 | 30% |  |
| Федеральный бюджет | 5033,70000 | 1510,11000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 7242,82938 | 2172,84881 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **24242,82938** | **7272,84881** |
| 3 | Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | Областной бюджет | 9000,00000 | 2700,00000 | 30% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3003,96104 | 901,18831 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **12003,96104** | **3601,18831** |
| 4 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Областной бюджет | 9000,00000 | 2700,00000 | 30% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 3003,96104 | 901,18831 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **12003,96104** | **3601,18831** |
| 5 | Итого по проектной части | Областной бюджет | 20966,30000 | 6289,89000 | 30% |  |
| Федеральный бюджет | 5033,70000 | 1510,11000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 10246,79042 | 3074,03712 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **36246,79042** | **10874,03712** |
|  | Процессная часть | | | | | |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 7300,79655 | 1140,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **7300,79655** | **1140,00000** |
| 7 | Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 7060,79655 | 1140,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **7060,79655** | **1140,00000** |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 240,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | 240,00000 | 0,00000 |
| 9 | Итого по процессной части | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 16% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 7300,79655 | 1140,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **7300,79655** | **1140,00000** |
| 10 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 20966,30000 | 6289,89000 | 28% |  |
| Федеральный бюджет | 5033,70000 | 1510,11000 |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 17547,58697 | 4214,03712 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **43547,58697** | 12014,03712 |