Отчет

о реализации муниципальной программы

Пикалевского городского поселения [<1>](#Par1688)

Наименование муниципальной программы: «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы, утверждена постановлением администрации от 22 декабря 2023 года №863 (с изменениями от 28.02.2024 №163, от 28.02.2024 №164, от 20.06.2024 №408)

Отчетный период: январь-сентябрь 2024 года. Ответственный исполнитель: Васильева О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Муниципальная программа «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы** | **0** | **123519,76315** | **39892,61107** | **0** | **0** | **19769,25715** | **21151,84441** | **0** | **0** | **19769,25715** | **21151,84441** | **0** | **25,0%** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **0** | **123519,76315** | **1247,67438** | **0** | **0** | **19769,25715** | **186,85585** | **0** | **0** | **19769,25715** | **186,85585** | **0** | **16,0%** |  |
|  | 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 123519,76315 | 1247,67438 |  |  | 19769,25715 | 186,85585 |  |  | 19769,25715 | 186,85585 |  | 16,0% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»** | **0** | **0** | **17541,22970** | **0** | **0** | **0** | **8432,42766** | **0** | **0** | **0** | **8432,42766** | **0** | **48,1%** |  |
|  | * 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 0 | 0 | 1603,79559 | 0 | 100% |  |
|  | * 1. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью | 0 | 0 | 9448,43411 | 0 | 0 | 0 | 2833,87067 | 0 | 0 | 0 | 2833,87067 | 0 | 30,0% |  |
|  | 1.3. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов | 0 | 0 | 6102,00000 | 0 | 0 | 0 | 3994,76140 | 0 | 0 | 0 | 3994,76140 | 0 | 65,5 % |  |
|  | 1.4.Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения | 0 | 0 | 387,00000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **0** | **0** | **979,53108** | **0** | **100%** |  |
|  | 2.1. Строительство инженерных сетей | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 0 | 0 | 979,53108 | 0 | 100% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **0** | **0** | **1198,00000** | **0** | **0** | **0** | **1198,00000** | **0** | **0** | **0** | **1198,00000** | **0** | **100,0%** |  |
|  | Мероприятие 3.1 Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции | 0 | 0 | 1198,00000 | 0 | 0 | 0 | 1198,00000 | 0 | 0 | 0 | 1198,00000 | 0 | 100,0% |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 4 «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»** | **0** | **0** | **18926,17591** | **0** | **0** | **0** | **10355,02982** | **0** | **0** | **0** | **10355,02982** | **0** | **54,7%** |  |
|  | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальныхучреждений | 0 | 0 | 16392,17591 | 0 | 0 | 0 | 10252,02982 | 0 | 0 | 0 | 10252,02982 | 0 | 62,5% |  |
|  | Мероприятие 4.2. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям | 0 | 0 | 2534,00000 | 0 | 0 | 0 | 103,00000 | 0 | 0 | 0 | 103,00000 | 0 | 4,1% |  |

**Пояснительная записка**

к отчету о результатах реализации муниципальной программы «Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность Пикалевского городского поселения» на 2024-2026 годы (далее - муниципальная программа) за 9 месяцев 2024 года.

В 2024 году программа осуществляется путем участия в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и следующих Комплексов процессных мероприятий:

1. «Управление муниципальной собственностью»
2. «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»
3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
4. «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»

Всего по программе в 2024 году запланировано **163 412,37422** тыс.руб., по состоянию на 01.10.2024 выполнено мероприятий на **40 921,10156** тыс.руб. (25,0%). Низкий процент исполнения объясняется тем, что сроки исполнения ряда контрактов – 4 квартал 2024 года (кадастровые, землеустроительные работы, техническое обследование автомобильных дорог). В 3 квартале 2024 года поступили средства бюджета Бокситогоского муниципального района на содержание здания автостанции в 4 квартале 2024 года (50%). В мае 2024 поступили средства областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья, в настоящий момент проводятся электронные процедуры (аукционы) на закупку жилых помещений для переселения. Средства на реализацию программы переселения предусмотрены из расчета 137 000 руб. за 1 кв.м., рыночная стоимость квартир в г.Пикалево 79 210 руб. за 1 кв.м. По завершении мероприятий по переселению будет существенная экономия средств.

Сведения об исполнении Программы по состоянию на 01.10.2024:

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».** Подписано соглашение с Комитетом по строительству на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. Выделены средства областного бюджета в размере 123 519,76315 тыс.руб., средства местного бюджета 1 247,67438 тыс.руб. За отчетный период за 5 жилых помещений с гражданами подписаны соглашения о выкупной стоимости за изымаемую недвижимость для муниципальных нужд, граждане получили выплаты на основании отчетов о рыночной стоимости изымаемой недвижимости. Всего на выплаты гражданам использовано 4 486,4 тыс.руб. (средства за 2 помещения 1655,190 тыс.руб. перечислены в октябре).

На приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья использовано 15469,713 тыс.руб. Приобретено на аукционе 5 квартир, с гражданами заключены договоры мены, социального найма. В сентябре заключен контракт на еще 4 квартиры, срок исполнения октябрь 2024г. По состоянию на 01.10.2024 расселено 383,39 кв.м. аварийного жилья (18 человек).

**Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальной собственностью»:** по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» на содержание МУ «Комфорт-сервис» направлено 1603,79559 тыс. руб.; по мероприятию 1.2 «Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» использовано 2833,87067 тыс.руб. на оплату выполнения следующих работ, услуг: оплата за потребленную теплоэнергию, электроэнергию, водоснабжение на муниципальных объектах, содержание пустующих помещений, содержание автостанции, услуги ЕИРЦ (агентское вознаграждение), техническое обслуживание газовых сетей, электроустановок, услуги по оценке объектов, техническое обследование здания Школьная, д.67. По мероприятию 1.3. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» перечислено 3994,76140 тыс.руб. (оплачены счета за январь - август 2024 года). На 01.10.2024 общая площадь муниципального жилищного и нежилого фонда – 41439,31 кв.м.

**Комплекс процессных мероприятий 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»:** Запланированные строительные работы ( два участка сетей уличного освещения) выполнены.

**Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:** запланированные средства использованы на снос двух аварийных МКД. После подписания соглашения на софинансирование мероприятий по программе переселения часть средств перенесены в проектную часть программы.

**Комплекс процессных мероприятий 4 «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений Пикалевского городского поселения»:** средства использованы в соответствии с кассовым планом МКУ «Центр АХО»; запланированные средства на возмещение исков использованы частично: произведена оплата судебной экспертизы по судебному делу (53,0 тыс.руб.), оплачен штраф, выставленный администрации за несоблюдение требований безопасности дорожного движения (50,0 тыс.руб.).

Заведующий ОУМИ О.А. Васильева