**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Пикалевского городского поселения**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения»

на 2025-2027 годы

Отчетный период: январь - март 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента программы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
|  | Проектная часть | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** |
| *1.1* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2 | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | Областной бюджет | 265,17188 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 32,77406 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **297,94594** | **0,00000** |
| *2.2* | *Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *265,17188* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *32,77406* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***297,94594*** | ***0,00000*** |
| 3 | Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | Областной бюджет | 60 461,35051 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 7 472,75119 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **67 934,10170** | **0,00000** |
| *3.1* | *Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *60 461,35051* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *7 472,75119* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***67 934,10170*** | ***0,00000*** |
| *3.1.1* | *Мероприятия по ремонту объектов теплоэнергетики: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей 2 магистральной линии по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Больничная от ТК-28Б до ул. Заводская ТК-25Б, ул. Молодежная от ТК-16Б до ТК-17Б/1, ул. Строительная от ТК-13Б до ул. Вокзальная ТК-52А* | *Областной бюджет* | *60 461,35051* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *7 472,75119* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***67 934,10170*** | ***0,00000*** |
|  | **Итого по проектной части** | **Областной бюджет** | **60 726,52239** | **0,00000** | **0%** |  |
| **Бюджет БМР** | **7 472,75119** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **32,77406** | **0,00000** |
| **Прочие источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ИТОГО** | **68 232,04764** | **0,00000** |
| Процессная часть | | | | | | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 19% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 12 901,60805 | 2 449,12164 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **12 901,60805** | **2 449,12164** |
| *4.1* | *Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 19% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *12 901,60805* | *2 449,12164* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***12 901,60805*** | ***2 449,12164*** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 21,8% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 150,00000 | 32,70000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **150,00000** | **32,70000** |
| *5.1* | *Прочие мероприятия за счет дорожного фонда* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 21,8% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *150,00000* | *32,70000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***150,00000*** | ***32,70000*** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 548,20000 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **548,20000** | **0,00000** |
| *6.1* | *Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *548,20000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***548,20000*** | ***0,00000*** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 20% |  |
| Бюджет БМР | 3 429,16000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 41 631,96670 | 9 166,74070 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **45 061,12670** | **9 166,74070** |
| *7.1* | *Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 19,5% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *24 098,22296* | *4 709,43182* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***24 098,22296*** | ***4 709,43182*** |
| *7.2* | *Санитарная очистка и уличная уборка* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 15,4% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 874,22852* | *288,94530* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 874,22852*** | ***288,94530*** |
| *7.3* | *Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16,6, пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *3 429,16000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***3 429,16000*** | ***0,00000*** |
| *7.4* | *Организация уличного освещения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *12 082,23624* | *3 443,07991* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***12 082,23624*** | ***3 443,07991*** |
| *7.5* | *Озеленение* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 61,2% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *522,70700* | *320,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***522,70700*** | ***320,00000*** |
| *7.6* | *Техническое обслуживание сетей наружного освещения* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 36% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 125,10000* | *405,28367* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 125,10000*** | ***405,28367*** |
| *7.7* | *Прочие мероприятия по благоустройству* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 929,47198* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 929,47198*** | ***0,00000*** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 2 016,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 379,49237 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **2 395,49237** | **0,00000** |
| *8.1* | *Мероприятия по реализации областного закона от 16.02.2024 10-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»* | *Областной бюджет* | *2 016,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *379,49237* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***2 395,49237*** | ***0,00000*** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении» | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0% |  |
| Бюджет БМР | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1 453,78978 | 0,00000 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 453,78978** | **0,00000** |
| *9.1* | *Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области* | *Областной бюджет* | *0,00000* | *0,00000* | 0% |  |
| *Бюджет БМР* | *0,00000* | *0,00000* |
| *Местный бюджет* | *1 453,78978* | *0,00000* |
| *Прочие источники* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***ИТОГО*** | ***1 453,78978*** | ***0,00000*** |
|  | **Итого по процессной части** | **Областной бюджет** | **2 016,00000** | **0,00000** | **18,6%** |  |
| **Бюджет БМР** | **3 429,16000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **57 065,05690** | **11 648,56234** |
| **Прочие источники** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ИТОГО** | **62 510,21690** | **11 648,56234** |
| 9 | Всего по муниципальной программе | Областной бюджет | 62 742,52239 | 0,00000 | **8,9%** |  |
| Бюджет БМР | 10 901,91119 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 57 097,83096 | 11 648,56234 |
| Прочие источники | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **130 742,26454** | **11 648,56234** |

Ответственный исполнитель: Дудина Алиса Константиновна