

Администрация муниципального образования

Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 5 марта 2025 года № 107

**О внесении изменений в постановление администрации**

**от 19 декабря 2024 года № 789 «****Об утверждении муниципальной программы**

**«****Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения»**

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения» и руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пикалевского городского поселения, утвержденным постановлением администрации от 12 сентября 2024 года № 556, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 19 декабря 2024 года № 789 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения»:

1.1. Изложить в новой редакции раздел «Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы» Паспорта программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»  Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»  Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |

1.2.  Изложить в новой редакции раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации» Паспорта программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  243 257,28954 тыс. рублей, в том числе:  2025 год – 130 742,26454 тыс. рублей;  2026 год – 51 274,43538 тыс. рублей;  2027 год – 61 240,58962 тыс. рублей. |

1.3. Раздел I. Паспорта программы дополнить абзацем Шестым следующего содержания:

«Для обеспечения устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселения на 2025 год запланирован капитальный ремонт квартальных тепловых сетей 2 магистральной линии по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Больничная от ТК-28Б до ул. Заводская ТК-25Б, ул. Молодёжная от ТК-16Б до ТК-17Б/1, ул. Строительная от ТК-13Б до ул. Вокзальная ТК-52А общей протяженностью 3 287,2 м.»;

1.4. Изложить в новой редакции раздел III. Паспорта программы:

«**III. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятиях**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Пикалевского городского поселения» содержит проектную часть:

1. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»:

Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновским на территориях муниципальных образований Ленинградской области.

3. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»:

Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области.

Процессная часть включает в себя:

1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»:

Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования.

2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам»:

Прочие мероприятия за счет дорожного фонда.

3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»:

Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.

4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения»:

Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий;

Санитарная очистка и уличная уборка;

Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16,6 пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона №7-ФЗ «Об окружающей среды»;

Организация уличного освещения;

Озеленение;

Техническое обслуживание сетей наружного освещения;

Прочие мероприятия по благоустройству.

5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении»:

Мероприятия по реализации областного закона от 16.02.2024 №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».

6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»:

Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области.»;

1.5. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

3.  Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Садовников

Приложение 1

к постановлению администрации

Пикалевского городского поселения

от 5 марта 2025 года № 107

Таблица 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | В том числе | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | **Проектная часть** | | | | | | | | |
| **2** | **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **6 024,28572** | **0** | **5 482,10000** | **0** | **542,18572** | **0** |
| **3** | **Итого** | | | **6 024,28572** | **0** | **5 482,10000** | **0** | **542,18572** | **0** |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 6 024,28572 | 0 | 5 482,10000 | 0 | 542,18572 | 0 |
| 5 | **Итого** | | | **6 024,28572** | **0** | **5 482,10000** | **0** | **542,18572** | **0** |
| **6** | **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **297,94594** | **0** | **265,17188** | **0** | **32,77406** | **0** |
| **2026** | **268,88020** | **0** | **241,99218** | **0** | **26,88802** | **0** |
| **2027** | **210,74872** | **0** | **191,78133** | **0** | **18,96739** | **0** |
| **7** | **Итого** | | | **777,57486** | **0** | **698,94539** | **0** | **78,62947** | **0** |
| 8 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 297,94594 | 0 | 265,17188 | 0 | 32,77406 | 0 |
| 2026 | 268,88020 | 0 | 241,99218 | 0 | 26,88802 | 0 |
| 2027 | 210,74872 | 0 | 191,78133 | 0 | 18,96739 | 0 |
| 9 | **Итого** | | | **777,57486** | **0** | **698,94539** | **0** | **78,62947** | **0** |
| **10** | **Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **67 934,10170** | **0** | **60 461,35051** | **7 472,75119** | **0** | **0** |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Итого** | | | **67 934,10170** | **0** | **60 461,35051** | **7 472,75119** | **0** | **0** |
| 12 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 67 934,10170 | 0 | 60 461,35051 | 7 472,75119 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | **Итого** | | | **67 934,10170** | **0** | **60 461,35051** | **7 472,75119** | **0** | **0** |
| 12.2 | Мероприятия по ремонту объектов теплоэнергетики: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей 2 магистральной линии по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Больничная от ТК-28Б до ул. Заводская ТК-25Б, ул. Молодёжная от ТК-16Б до ТК-17Б/1, ул. Строительная от ТК-13Б до ул. Вокзальная ТК-52А | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 67 934,10170 | 0 | 60 461,35051 | 7 472,75119 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | **Итого** | | | **67 934,10170** | **0** | **60 461,35051** | **7 472,75119** | 0 | **0** |
| 13 | **Итого по проектной части** | **ОЖКХ, Т и К** | 2025 | 68 232,04764 | 0 | 60 726,52239 | 7 472,75119 | 32,77406 | 0 |
| 2026 | 268,88020 | 0 | 241,99218 | 0 | 26,88802 | 0 |
| 2027 | 6 235,03444 | 0 | 5 673,88133 | 0 | 561,15311 | 0 |
| 14 | **Итого** | | | **74 735,96228** | **0** | **66 642,39590** | **7 472,75119** | **620,81519** | **0** |
| 15 | **Процессная часть** | | | | | | | | |
| **16** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **12 901,60805** | **0** | **0** | **0** | **12 901,60805** | **0** |
| **2026** | **13 366,12742** | **0** | **0** | **0** | **13 366,12742** | **0** |
| **2027** | **13 366,12742** | **0** | **0** | **0** | **13 366,12742** | **0** |
| **17** | **Итого** | | | **39 633,86289** | **0** | **0** | **0** | **39 633,86289** | **0** |
| 18 | Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории муниципального образования | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 12 901,60805 | 0 | 0 | 0 | 12 901,60805 | 0 |
| 2026 | 13 366,12742 | 0 | 0 | 0 | 13 366,12742 | 0 |
| 2027 | 13 366,12742 | 0 | 0 | 0 | 13 366,12742 | 0 |
| 19 | **Итого** | | | **39 633,86289** | **0** | **0** | **0** | **39 633,86289** | **0** |
| **20** | **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **150,00000** | **0** | **0** | **0** | **150,00000** | **0** |
| **2026** | **100,00000** | **0** | **0** | **0** | **100,00000** | **0** |
| **2027** | **100,00000** | **0** | **0** | **0** | **100,00000** | **0** |
| **21** | **Итого** | | | **350,00000** | **0** | **0** | **0** | **350,00000** | **0** |
| 22 | Прочие мероприятия за счет дорожного фонда | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 150,00000 | 0 | 0 | 0 | 150,00000 | 0 |
| 2026 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 100,00000 | 0 |
| 2027 | 100,00000 | 0 | 0 | 0 | 100,00000 | 0 |
| 23 | **Итого** | | | **350,00000** | **0** | **0** | **0** | **350,00000** | **0** |
| **24** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **548,20000** | **0** | **0** | **0** | **548,20000** | **0** |
| **2026** | **548,20000** | **0** | **0** | **0** | **548,20000** | **0** |
| **2027** | **4 593,20000** | **0** | **0** | **0** | **4 593,20000** | **0** |
| **25** | **Итого** | | | **5 689,60000** | **0** | **0** | **0** | **5 689,60000** | **0** |
| 26 | Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 548,20000 | 0 | 0 | 0 | 548,20000 | 0 |
| 2026 | 548,20000 | 0 | 0 | 0 | 548,20000 | 0 |
| 2027 | 4 593,20000 | 0 | 0 | 0 | 4 593,20000 | 0 |
| 27 | **Итого** | | | **5 689,60000** | **0** | **0** | **0** | **5 689,60000** | **0** |
| **28** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Пикалевского городского поселения»** | **ОЖКХ, Т и К, МКУ «Центр АХО»** | **2025** | **45 061,12670** | **0** | **0** | **3 429,16000** | **41 631,96670** | **0** |
| **2026** | **36 991,22776** | **0** | **0** | **0** | **36 991,22776** | **0** |
| **2027** | **36 946,22776** | **0** | **0** | **0** | **36 946,22776** | **0** |
| **29** | **Итого** | | | **118 998,58222** | **0** | **0** | **3 429,16000** | **115 569,42222** | **0** |
| 30 | Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий | МКУ «Центр АХО» | 2025 | 24 098,22296 | 0 | 0 | 0 | 24 098,22296 | 0 |
| 2026 | 21 267,15600 | 0 | 0 | 0 | 21 267,15600 | 0 |
| 2027 | 21 267,15600 | 0 | 0 | 0 | 21 267,15600 | 0 |
| 31 | **Итого** | | | 66 632,53496 | 0 | 0 | 0 | 66 632,53496 | 0 |
| 32 | Санитарная очистка и уличная уборка | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 1 874,22852 | 0 | 0 | 0 | 1 874,22852 | 0 |
| 2026 | 1 874,22852 | 0 | 0 | 0 | 1 874,22852 | 0 |
| 2027 | 1 874,22852 | 0 | 0 | 0 | 1 874,22852 | 0 |
| 33 | **Итого** | | | 5 622,68556 | 0 | 0 | 0 | 5 622,68556 | 0 |
| 34 | Мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16,6 пункте 1 статьи 75,1 и пункте 1 статьи 78,2 Федерального закона №7-ФЗ «Об окружающей среды» | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 3 429,16000 | 0 | 0 | 3 429,16000 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | **Итого** | | | 3 429,16000 | 0 | 0 | 3 429,16000 | 0 | 0 |
| 36 | Организация уличного освещения | ОЖКХ,ТиК | 2025 | 12 082,23624 | 0 | 0 | 0 | 12 082,23624 | 0 |
| 2026 | 12 082,23624 | 0 | 0 | 0 | 12 082,23624 | 0 |
| 2027 | 12 082,23624 | 0 | 0 | 0 | 12 082,23624 | 0 |
| 37 | **Итого** | | | 36 246,70872 | 0 | 0 | 0 | 36 246,70872 | 0 |
| 38 | Озеленение | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 522,70700 | 0 | 0 | 0 | 522,70700 | 0 |
| 2026 | 202,50700 | 0 | 0 | 0 | 202,50700 | 0 |
| 2027 | 202,50700 | 0 | 0 | 0 | 202,50700 | 0 |
| 39 | **Итого** | | | 927,72100 | 0 | 0 | 0 | 927,72100 | 0 |
| 40 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 1 125,10000 | 0 | 0 | 0 | 1 125,10000 | 0 |
| 2026 | 1 125,10000 | 0 | 0 | 0 | 1 125,10000 | 0 |
| 2027 | 1 125,10000 | 0 | 0 | 0 | 1 125,10000 | 0 |
| 41 | **Итого** | | | 3 375,30000 | 0 | 0 | 0 | 3 375,30000 | 0 |
| 42 | Прочие мероприятия по благоустройству | ОЖКХ,ТиК | 2025 | 1 929,47198 | 0 | 0 | 0 | 1 929,47198 | 0 |
| 2026 | 440,00000 | 0 | 0 | 0 | 440,00000 | 0 |
| 2027 | 395,00000 | 0 | 0 | 0 | 395,00000 | 0 |
| 43 | **Итого** | | | 2 764,47198 | 0 | 0 | 0 | 2 764,47198 | 0 |
| **44** | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка местных инициатив в Пикалевском городском поселении»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **2 395,49237** | **0** | **2 016,00000** | **0** | **379,49237** | **0** |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **45** | **Итого** | | | **2 395,49237** | **0** | **2 016,00000** | **0** | **379,49237** | **0** |
| 46 | Мероприятия по реализации областного закона от 16.02.2024 10-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 2 395,49237 | 0 | 2 016,00000 | 0 | 379,49237 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | **Итого** | | | **2 395,49237** | **0** | **2 016,00000** | **0** | **379,49237** | **0** |
| **48** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пикалевском городском поселении»** | **ОЖКХ, Т и К** | **2025** | **1 453,78978** | **0** | **0** | **0** | **1 453,78978** | **0** |
| **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **49** | **Итого** | | | **1 453,78978** | **0** | **0** | **0** | **1 453,78978** | **0** |
| 50 | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОЖКХ, Т и К | 2025 | 1 453,78978 | 0 | 0 | 0 | 1 453,78978 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | **Итого** | | | **1 453,78978** | **0** | **0** | **0** | **1 453,78978** | **0** |
| 52 | **Итого по процессной части** | **ОЖКХ, Т и К, МКУ «Центр АХО»** | 2025 | 62 510,21690 | 0 | 2 016,00000 | 3 429,16000 | 57 065,05690 | 0 |
| 2026 | 51 005,55518 | 0 | 0 | 0 | 51 005,55518 | 0 |
| 2027 | 55 005,55518 | 0 | 0 | 0 | 55 005,55518 | 0 |
| 53 | **Итого** | | | **168 521,32726** | **0** | **2 016,00000** | **3 429,16000** | **163 076,16726** | **0** |
| 54 | **Итого по программе** | **ОЖКХ, Т и К, МКУ «Центр АХО»** | 2025 | 130 742,26454 | 0 | 62 742,52239 | 10 901,91119 | 57 097,83096 | 0 |
| 2026 | 51 274,43538 | 0 | 241,99218 | 0 | 51 032,44320 | 0 |
| 2027 | 61 240,58962 | 0 | 5 673,88133 | 0 | 55 566,70829 | 0 |
| 55 | **Итого** | | | **243 257,28954** | **0** | **68 658,39590** | **10 901,91119** | **163 696,98245** | **0** |