Администрация муниципального образования

Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ноября 2024 года №

О внесении изменений в постановление администрации от 20 декабря 2023 года

№ 846 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пикалевского городского поселения, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями), администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 20 декабря 2023 года № 846 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении» (с изменениями, внесенными постановлениями от 27 февраля 2024 года № 157, от 10 октября 2024 года № 600) (далее - Программа):

1.1. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 3.1 «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицей 3.2 «Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения, подлежащих благоустройству», изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                                         Д.Н. Садовников

Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ, ТиК-2, ОФиЭ, ОУМИ, СМИ, ПЦБ, РМНПА, КСК, дело.

Согласовано:

Соловьева Е.А.

Жолудева И.Ю.

Ромашева С.Ф.

Иванова С.В.

Приложение 1 к постановлению администрации Пикалевского городского поселения от 20 декабря 2023 года № 846 в редакции постановления администрации от ______ ______________2024 года №_____ «Таблица 3

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет БМР | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - Муниципальная программа - «Формирование комфортной городской среды - в Пикалевском городском поселении» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 31092,47611 |  | 4264,40000 |  | 17735,60000 | - | 9092,47611 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 31092,47611 |  | 4264,40000 |  | 17735,60000 | - | 9092,47611 | - |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Пикалево |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации | 2024 | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации |  | 2024 |  | 3772,08769 | - | - |  | - | 3772,08769 |  | - |
|  |  |  | 2025 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | 2026 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | Итого |  | 3772,08769 | - | - |  | - | 3772,08769 |  | - |
| Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации |  | 2024 |  | 1378,61565 | - | - |  | - | 1378,61565 |  | - |
|  |  |  | 2025 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | 2026 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | Итого |  | 1378,61565 | - | - |  | - | 1378,61565 |  | - |
| Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий2 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации |  | 2024 |  | 2393,47204 | - | - |  | - | 2393,47204 |  | - |
|  |  |  | 2025 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | 2026 |  | 0,00000 | - | - |  | - | 0,00000 |  | - |
|  |  |  | Итого |  | 2393,47204 | - | - |  | - | 2393,47204 |  | - |
| Итого региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 16641,55525 |  | 4264,40000 |  | 9735,60000 | - | 2641,55525 | - |  |
| Итого отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 10678,83317 |  | - |  | 8000,00000 | - | 2678,83317 | - |  |
| Итого процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3772,08769 |  | - |  | - | - | 3772,08769 | - |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 |  | - |  | - | - | 0,00000 | - |  |
|  |  |  | Итого | 3772,08769 |  | - |  | - | - | 3772,08769 | - |  |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Пикалевского городского поселения

от 20 декабря 2023 года № 846

в редакции постановления администрации

от ______ ______________2024 года №_____

«Таблица 3.1.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- общественных территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес (месторасположение) | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная 3 этап | ул. Набережная | 1 | 16 641 555,25 | 4 264 400,00 | 9 735 600,00 | 2 641 555,25 | 0,00 |  |
| 2 | Оказание услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории вдоль ул. Набережная III этап | ул. Набережная | 1 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная 3 этап | ул. Набережная | 1 | 753 087,51 | 0,00 | 0,00 | 753 087,51 | 0,00 |  |
| 4 | Проверка достоверности сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории общественной территории вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная (напротив домов № 38 и № 37 в 6 микрорайоне) | Ул. Бульварная | 1 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700,00 | 0,00 |  |
| 5 | Подготовка графических материалов для формирования раздела соучаствующего проектирования концепции благоустройства общественной территории «Зеленый квадрат Пикалево. Парк в г. Пикалево» II этап в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Общественная территория около бассейна им. Х. Бадальянца | 1 | 218 828,14 | 0,00 | 0,00 | 218 828,14 | 0,00 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории | Общественная территория, расположенная вдоль ул. Бульварная до ул. Школьная | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Пикалевского городского поселения

от 20 декабря 2023 года № 846

в редакции постановления администрации

от ______ ______________2024 года №_____

«Таблица 3.2.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- дворовых территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес (месторасположение) | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Пикалевском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская | ул. Заводская д. № 20, 24, 26 | 1 | 10 678 833,17 |  | 8 000 000,00 | 2 678 833,17 | 0,00 |
| 2 | Оказание услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением за ходом выполнения работ по благоустройству дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская | ул. Заводская д. № 20, 24, 26 | 1 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории, расположенной вдоль многоквартирных домов № 20, 24, 26 по ул. Заводская | ул. Заводская д. № 20, 24, 26 | 1 | 1 067 883,32 | 0,00 | 0,00 | 1 067 883,32 | 0,00 |
| 4 | Выполнение работ по устройству дворовой дренажной системы по адресу: г. Пикалево между многоквартирными домами № 20 и № 24 по ул. Заводская | ул. Заводская д. № 20, 24 | 1 | 435 589,72 | 0,00 | 0,00 | 435 589,72 | 0,00 |
| 5 | Проверка достоверности сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенного вдоль многоквартирного дома № 37 в 6 микрорайоне | 6 микрорайон д. 37 | 1 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту проезда у д. № 20 по ул. Заводская | ул. Заводская д. № 20 | 1 | 599 999,00 | 0,00 | 0,00 | 599 999,00 | 0,00 |

».

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения,

подлежащих благоустройству Таблица 3.1

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Пикалевского городского поселения,

подлежащих благоустройству Таблица 3.2