Проект Калинина Е.В.

Y:\В ПЕЧАТЬ !!!!\ПЕЧАТЬ 2019\Постановления\ Изменения в МП Комфортная среда3.docx

Администрация муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ ноября  2019 года  № __

О внесении изменений в постановление администрации от 02 октября 2017 года №463 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в  МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 02 октября 2017 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  в  МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы»  (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 декабря 2017 года №626, от 28 марта 2018 года № 129, от 28 мая 2018 года №241, от 22 февраля 2019 года  №10, от 22 марта №171):

1.1.  Изложить в новой редакции:

1.1.1. Таблицу 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях», согласно приложению 1.

1.1.2. Таблицу 7 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству», согласно приложению 2.

1.3.3. Таблицу 8 «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству», согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                              Д.Н. Садовников

Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ, Т и К-3, ОФ, ОЭ, ОУ и О, КСК БМР,  СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.

Согласовано:

Лебедева Ю.С.

Жолудева И.Ю.

Король Н.И.

КСК БМР

### Приложение 1

### к постановлению администрации

### МО «Город Пикалево»

### от ___ноября 2019 года №___

### Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2018 год) | Первый год реализации | Второй год реализации | Третий год реализации | Четвертый год реализации | Последние 2 года реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2024 годы» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,1 | 3,1 | 18,7 | 20,3 | 21,8 | 25,0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пикалево) | % | 2,5 | 2,7 | 10,0 | 13 | 16 | 20 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования | Кв.м. | 2288 | 7122,7 | 9193,6 | 22495 | 31695 | 40925 |

### Приложение 2

### к постановлению администрации

### МО «Город Пикалево»

### от ___ноября 2019 года №___

### Таблица 7

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Перечень работ | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2020 год |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | ул.Горняков, д.4, ул.Метуллургов, д.1 и д.3; ул.Метуллургов, д.11,13,15,17 6 микрорайон, д.13, 28. ул.Горняков д.5; ул.Горняков д.6; 6 микрорайон, д.24; 6 микрорайон, д.40; 6 микрорайон, д.19; 6 микрорайон, д.20; Ул.Школьная. д.12. |  |  | 705300,00 | 0,00 | 0,00 | 705300,00 | 0,00 |
| 2021 год |
| 2 | Благоустройство дворовой территории | ул.Горняков. д.11,13 |  |  | 705300,00 | 0,00 | 0,00 | 705300,00 | 0,00 |
| 2022 год |
| 3 | Благоустройство дворовой территории | 3 микрорайон, д.3,5 |  |  | 705300,00 | 0,00 | 0,00 | 705300,00 | 0,00 |
| 2023 год |
| 4 | Благоустройство дворовой территории | 6 микрорайон, д.48 |  |  | 705300,00 | 0,00 | 0,00 | 705300,00 | 0,00 |
| 2024 год |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 705300,00 | 0,00 | 0,00 | 705300,00 | 0,00 |

*Адресный перечень дворовых территорий будет актуализирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018 – 2024 годы», утвержденным постановлением администрации от 28 августа 2017 года № 419

### Приложение 3

### к постановлению администрации

### МО «Город Пикалево»

### от ___ноября 2019 года №___

Таблица 8

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, расположенных на территории МО «Город Пикалево», подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес (месторасположение) | Перечень работ | Объем в натуральных показателях, ед.изм | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |
| 1 | Благоустройство территории МУК ДК г.Пикалево II этап | Площадь Комсомола, д.1 Сквер МУК ДК г.Пикалево |  | 1 | 11052699,96 | 2329999,99 | 7669999,97 | 1052700,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| 2 | Благоустройство территории МУК ДК г.Пикалево II этап | Площадь Комсомола, д.1 Сквер МУК ДК г.Пикалево |  | 1 | 11052700,00 | 3520000,00 | 6480000,00 | 1052700,00 | 0,00 |
| 2020 год |
| 3 | 3.1.Благоустройство территории «Площадь Комсомола вдоль многоквартирного дома №2 по ул.Спортивная»; 3.2.Благоустройство территории «Площадь Комсомола вдоль многоквартирного дома №27 по ул.Советская» | Ленинградская область,Бокситогорский район, г.Пикалево |  | 1 | 347400,00 | 0,00 | 0,00 | 347400,00 | 0,00 |
| 2021 год |
| 4 | Благоустройство общественной территории площадь Комсомола | ул.Советская, д.25, |  | 1 | 347400,00 | 0,00 | 0,00 | 347400,00 | 0,00 |
| 2022 год |
| 5 | Благоустройство общественной территории 1 этап | ул.Набережная |  | 1 | 347400,00 | 0,00 | 0,00 | 347400,00 | 0,00 |
| 2023 год |
| 6 | Благоустройство общественной территории 2 этап | ул.Набережная |  | 1 | 347400,00 | 0,00 | 0,00 | 347400,00 | 0,00 |
| 2024 год |
| 7 | Благоустройство общественной территории |  |  | 1 | 347400,00 | 0,00 | 0,00 | 347400,00 | 0,00 |